U S N E S E N Í  Č. 12/2009

ze schůze komise pro veřejné zakázky

obce Strašice uskutečněné dne 27. ledna 2009

______________________________________________________________

Přítomni:  Josef  Štych, J. Hahner, Ing. František Nerad,  Ing. J. Hladký, V. Pospíšil, Petr Svoboda, Antonín Horáček, J. Miščíková,Ing. Fetter

Omluveni: Z. Smejkal, Mgr. Kapolková

# Místo jednání:  Obecní úřad

Jednání komise zahájil předseda J. Štych a přednesl návrh programu.

- Ing. Nerad - předložil materiály pro dnešní jednání komise.

Program:

Program:

Ad 1) Kontrola plnění usnesení č. 11/2008 z 9.12.2008 – Ing. Nerad

Ad 2) Výběr  projektových prací pro obec:

-   nabídka na zpracování PD pro SP vč. zajištění SP na rekolaudaci budovy č. 14 (P. Siegl –

Plzeň)

-   smlouva na zpracování architektonické studie na fasádu MŠ (Art Kodiak s.r.o.)

-  nabídka na zajištění financí na revitalizaci sídliště u hřiště (Ing. Waldhauser – Karlovy

Vary)

-  nabídka na zajištění financí na revitalizaci sídliště za radnicí (JUDr. Švamberk – Prostějov)

- výzva na zpracování projektu plynofikace budovy č.p. 467 – Ing. Hladký přímé oslovení

- výzva na zpracování projektu propojení CZT v obci

- zpracování projektu na rekonstrukci společenského sálu ve Společenském domě (stavební

úpravy, akustika, zateplení)

- výběrové řízení na projekty na Hřišti Dukly (studie Ave Architekt a.s. Plzeň)

- nabídka za zpracování projektů zateplení MŠ, ubytovny č.p. 605, bývalé ošetřovny – DEK

PROJEKT s.r.o. Praha

3) Výběr dodavatele stavebních prací:

- nabídka na dodávku pavlače na radnici (Art Kodiak s.r.o.)

- stav zpracování výzev a postup výběrových řízení na VaK na Huti a zateplení ZŠ, a nájemního domu č.p. 562,3 – organizace OVS firmou INGEM a.s. Plzeň

- výzvy na rekonstrukce střech sídliště za radnicí a rekonstrukci střechy radnice

4) smlouva na dodávku Varovného a informačního systému pro obec Strašice

5)  - návrh na smlouvu o smlouvě budoucí firmy OAZA ENERGO s.r.o. Liberec na zahájení rekonstrukce kotelny v kasárnách

6) Různé:

- nabídka zateplovacího systému MultiTherm od společnosti BASF

- plnění plánu veřejných zakázek – aktuální stav

- plán veřejných zakázek 2009

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení č. 1/12

Komise                           b e r e   na  v ě d o m í

a) kontrolu plnění Usnesení

b) SoD na zpracování architektonické studie na opravu fasády

mateřské školy s firmou ART KODIAK s.r.o. Rokycany dle

nabídky

c) nabídku pana Ing. Waldhausera z Karlových Varů na financování

revitalizace sídliště u hřiště

d)  informaci o stavu nabídky na revitalizaci sídliště za radnicí od

JUDr. Švamberka –  Prostějov

e)  nabídku a dodatek  SoD firmy DEK PROJEKT s.r.o. Praha

na projekty pro SP na budovy MŠ, ubytovny č.p. 605, a

bývalé ošetřovny

f) stav přípravy veřejných obchodních soutěží zajišťovaných

firmou INGEM a.s. Plzeň

g) že návrhy na opravy střech v sídlištích se sedlovými

střechami  bude nutné řešit jako samostatný bod na jednání

komise až dostaneme podklady o financování zateplení

h) že návrhy na opravy střech v sídlištích se sedlovými střechami

bude nutné řešit jako samostatný bod na jednání komise až

dostaneme podklady o financování zateplení

Usnesení č.2/12

Komise                         d o p o r u č u j e

RO  podepsat SoD na zajištění projektu pro SP a

rekolaudaci budovy e.č. 14 s P. Sieglem, Plzeň, Pod lesem 5

Usnesení č.3/12

Komise                         d o p o r u č u j e

RO podepsat SoD na zajištění projektu a SP na domovní plynovod

pro objekt č.p. 467 s Ing. J.Hladkým, Strašice

Usnesení č.4/12

Komise                         d o p o r u č u j e

RO rozeslat výzvu k podání nabídky na zpracování DÚR a na

zajištění ÚR na nový CZT a propojení CZT dle Územní

energetické koncepce obce Strašice

Usnesení č.5/12

Komise                         d o p o r u č u j e

RO nechat zpracovat návrhy na rekonstrukci kinosálu Společenského

domu

Usnesení č.6/12

Komise                         d o p o r u č u j e

RO podepsat SoD  na zpracování PD na 1. etapu areálu na hřišti

Dukly - skateboardového hřiště a části in-line dráhy - od

zpracovatele urbanistické studie areálu kasáren, firmy AVE

ARCHITEKT a.s. Plzeň s podmínkou, že cena projektu

nepřesáhne 100 000,- Kč.

Usnesení č.7/12

Komise                         d o p o r u č u j e

RO Komise d o p o r u č u j e  jednat s dodavatelem o ceně nabídky

a případném rozšíření předmětu dodávky a n e d o p o r u č u j e

podpis smlouvy ve stavu, ve kterém byla předložena

Usnesení č.8/12

Komise                         d o p o r u č u j e

RO -  jednat se zájemcem o výstavbu energetického zdroje firmou

OAZA ENERGO s.r.o. Liberec, ale při jednání dodržet usnesení

ZO ze dne 22.1.2009

Usnesení č. 9/12

Komise                         u k l á d á

- J. Hahnerovi -  a) zajistit podpis smlouvy o dílo na zajištění projektu

pro SP a rekolaudaci budovy e.č. 14 s P. Sieglem,

Plzeň, Pod lesem 5

- T: 10.2.2009

b) zajistit podpis smlouvy o dílo na zpracování

projektu domovního plynovodu pro budovu č.p. 467

s Ing. J. Hladkým – T: 10.2.2009

c)  podepsat dohodu o provedení práce na studie na

přestavbu kinosálu – T: 28.2.2009

d)  podepsat SoD s firmou AVE ARCHITEKT a.s.

Plzeň na zpracování dokumentace pro SP na

skateboartové hřiště a in-line dráhu – T: 15.2.2009

e)  připravit finanční prostředky do rozpočtu 2009, 2010

na zateplení MŠ, ubytovny č.p. 605 a bývalé

ošetřovny -  T.: 26.2.2009

f)  jednat o ceně nabídky na provedení pavlače u

objektu radnice a o změně rozsahu díla

- T: 28.2.2009

g)  informovat občany v Barňáku o stavu výběrových

řízení pořádaných firmou INGEM a.s. Plzeň

h)  zajistit finanční krytí do investice Varovného a

informačního systému – T: 26.2.2009

i)  sjednat schůzku se zástupci OAZA ENRGO s.r.o.

Liberec a seznámit je s usnesením ZO a dalším

postupem obce – T: 20.2.2009

Usnesení č.10/12

Komise                         u k l á d á

- Ing.Neradovi – a) zajistit součinnost s projektantem P. Sieglem při

zpracování projektu budovy e.č. 14 - T: 31.3.2009

b) zajistit projednání architektonické studie fasády MŠ

s orgány obce před dokončením -  T: 12.2.2009

c)  předložit znovu nabídku Ing. Waldhausera na

financování revitalizace sídliště u hřiště na program

jednání komise po schválení rozpočtu

T: březen 2009

d) zajistit projednání nabídky JUDr. Švamberka na

revitalizaci sídliště za radnicí s orgány obce

- T: 15.2.2009

e)  zajistit rozeslání výzvy k podání nabídky na

zpracování DÚR a na zajištění ÚR na nový CZT

a propojení CZT dle Územní energetické

koncepce obce Strašice – T: 30.1.2009

f) předložit studie na přestavbu kinosálu na jednání

komise k rozhodnutí o dalším postupu

– T: březen 2009

g) projednat návrh na skateboartové hřiště a in-line

dráhu v odborných komisích obce a s veřejností

-  T: 31.3.2009

h)  předložit komisi znovu problematiku na

rekonstrukci střech v sídlištích - T:  28.2.2009

i) založit prospekty firmy BASF o systému

MultiTherm do dokladů obce a v případě

potřeby je využít – T: 31.1.2009

j) zveřejnit na webových stránkách obce tabulky

výběrových řízení za rok 2008 - T : 31.1.2009

k) upravit a zveřejnit tabulky veřejných soutěží na

rok 2009  na webových stránkách obce

– T: 15.2.2009

Usnesení č.11/12

Komise                         u k l á d á

Z. Smejkalovi  a) předložit své návrhy na formu a pořadí rekonstrukce

střech sídliště za radnicí, případně i sídliště u hřiště

- T: 28.2.2009

Usnesení č.12/12

Komise                         u k l á d á

J.Miščíkové  a) zajistit součinnost s projektantem P. Sieglem při

zpracování projektu budovy e.č. 14 - T: 31.3.2009

b) zajistit zpracování návrhů na přestavbu kinosálu ve

Společenském domě na víceúčelový sál  – T: 28.2.2009

c) projednat návrhy projektů na zateplení MŠ, ubytovny č.p.

605 a bývalé ošetřovny v komisi pro výstavbu.

– T: 28.2.2009

Usnesení č.13/12

Komise                         u k l á d á

J. Štychovi   a) svolat KVZ na hodnocení nabídek do 28.2.2009

Ve Strašicích  dne  27.1. 2009

Zapsal: Ing. F. Nerad

Ověřil:  Josef Štych