U S N E S E N Í  Č. 06/2008

ze schůze komise pro veřejné zakázky

obce Strašice uskutečněné dne 22. dubna 2008

______________________________________________________________

Přítomni : Josef  Štych, Ing. František Nerad,  Antonín Horáček, J. Miščíková

Omluveni: Z. Smejkal, Petr Svoboda, Ing. J. Hladký, Ing. Fetter

# Místo jednání:  Obecní úřad

Jednání komise zahájil předseda J. Štych a přednesl návrh programu.

- Ing. Nerad- přednesl za Z.Smejkala návrh na doplnění o výzvu na kompletní výměnu oken na dvou nájemních domech v sídlišti za radnicí  (440 - 441 a 450 – 451) na výměnu střechy na domě 460 - 461 v tomto sídlišti.

- -  ENBRA – s.r.o. Plzeň – materiály a služby pro rozvody tepla, vody, vytápěcí systémy

Program:

1) Výběr  projektových prací pro obec:

- výzva na projekt rekonstrukce budov v bývalých kasárnách - Muzeum

- výzva na Plán rozvoje zeleně v obci

- rozšíření projektu Tankovky – propojka MK v Chaloupkách – přímé oslovení

2)  - otevření obálek na – Stavební zónu v Koutě

- otevření obálek na - Rekonstrukci obřadní místnosti

- otevření obálek na – Poradenskou činnost pro financování

- otevření obálek na – Rekonstrukci a správu VO

3) - výzva k podání nabídka na 2. Etapu skládky TKO

- výzva k podání nabídky na rekonstrukci místních komunikací

4) Zadání pro výběr dodávky restaurační činnosti v bývalém PDA Strašice

5) různé:

- i-technik s.r.o. Plzeň - Varovný a informační systém obyvatelstva – byla podána výzva

k zpracování studie

- Silba s.r.o. Plzeň - opravy místních komunikací – byla vyzvána k zpracování nabídky na

rekonstrukci MK

- Grundstav s.r.o. České Budějovice – zemní práce a komunikace

Usnesení č. 1/7

Komise                        u k l á d á

- Ing. Neradovi  předložit nabídky na provozování restaurace v PDA

Termín: do 31.5.2008

Usnesení č.2/7

Komise                         u k l á d á

- Ing.Neradovi vypracovat  zadání a výzvu na projekt Ochrany zeleně

v obci                                                  Termín: 15.5.2008

Usnesení č.3/7

Komise                         u k l á d á

- Ing. Neradovi – informovat všechny účastníky výběrových řízení o

výsledcích těchto řízení                       Termín: do 30.4.2008

Usnesení č.4/7

Komise                         u k l á d á

- J. Hahnerovi zahájit jednání s firmou Elektro Zajíček, Rokycany o

ukončení správy VO v obci

Termín: do 15.5.2008

Usnesení č.5/7

Komise                         u k l á d á

- Z. Smejkalovi informovat účastníky soutěží na opravy v obytných

domech o výsledku vývěrového řízení

Termín: do 30.4.2008

- Z. Smejkalovi projednat s vítězi výběru energetické audity budov a

aplikovat jejich výsledky do montáže výrobků

Termín: 31.5.2008

Usnesení č.6/7

Komise                         u k l á d á

- Ing. Neradovi zpracovat výzvu k rozšíření 2. Etapy skládky TKO a

rozeslat ji vybraným firmám:

L.M.Trans CZ s.r.o., Okružní 228, 37361 Hrdějovice, IČ: 280 66 863

Milan Trkovský – stavební a zem. práce – Rokycanova 993/29, 397 01 Písek, IČ: 671 61 537

Karel, zemní práce s.r.o. Čížkanice 36, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 260 98 504

Jaroslav Kotalík – DOSTA s.r.o., Líšnice 45, 399 01 Milevsko

Stavtechnik s.r.o., Lednická 351, 198 00 Praha 9 – Kyje, IČ: 279 36 511

Alfablon s.r.o., Edvarda Beneše 467, 251 01  Říčany, IČ:

TREPART s.r.o., Turkova 828, 149 00 Praha 4

Termín: 15.5.2008

Usnesení č.7/7

Komise                         u k l á d á

- Ing. Neradovi zaslat výzvu na opravy MK ještě jedné firmě

Termín: 9.5.2008

b) Ing.Neradovi a J. Miščíkové zpracovat zásobník prací pro opravy

komunikací                                     Termín: do 31.5.2008

Usnesení č.8/7

Komise                         u k l á d á

- Ing.Neradovi zpracovat výzvu k podání nabídky na projekt na zateplení domů sídliště za radnicí

Termín: do 31.7.2008

Usnesení č.9/7

Komise                         u k l á d á

- Ing. Hladkému a J.Miščíkové zpracovat a připravit podklady pro zpracování energetické koncepce obce

Termín: do 31.8.2008

Usnesení č.10/7

Komise                        d o p o r u č u j e

a) Radě obce vybrat podle zadání projektanta na projekt „Muzeum“

- Radě obce zpracovat výzvu k podání nabídky na Plán ochrany

zeleně

- Radě obce podepsat smlouvu na zpracování dodatku projektu na

prodloužení komunikace v Chaloupkách s firmou Ing. J. Pankrác, Plzeň

- Radě obce předložit na jednání ZO dne 19.6.2008 návrh na odprodej obytné zóny v Koutě firmě Bagger s.r.o., Praha

- Radě obce podepsat smlouvu s firmou Art Kodiak s.r.o., Rokycany

na dokončení interiéru radnice

- Radě obce podepsat smlouvu s firmou EUFC CZ s.r.o. na zajištění

dotací pro brownfields.

g) Radě obce podepsat smlouvy s firmou ČEZ – Energetické služby

s.r.o. Ostrava – na rekonstrukci a správu VO obce Strašice

- Z. Smejkalovi - Inzula podepsat smlouvu s firmou RYTA s.r.o.

Rokycany na opravu střechy budovy č.p. 460-461

- Z. Smejkalovi - Inzula podepsat smlouvu s firmou RI - Okna, Plzeň na výměnu oken v domech č.p. 440-441, 450-451

- Radě obce podepsat smlouvu na opravy MK s firmou, která podá

lepší nabídku

l) Radě obce zaslat výzvu k podání nabídky na způsob provozování

restaurace v PDA zájemcům (pánové Petr Makaj a Z. Bendek) a

vyvěsit ji na webové stránky obce.

m)  Radě obce zahájit kroky pro zpracování komplexní energetické

studie obce

n) Radě obce zahájit kroky k zajištění projektů na zateplení sídliště za

radnicí

o) Radě obce zajistit minimálně energetické štítky budov obce

Usnesení č. 11/7

Komise                        b e r e   n a   v ě d o m í

- informaci Ing. F. Nerada o nabídkách firem Grundstav s.r.o. České Budějovice a ENBRA Pražská s.r.o., Plzeň

Ve Strašicích  dne  22.4.2008

Zapsal: Ing. F. Nerad

Ověřil:  Josef Štych