# Komentář

# k hospodaření firmy Zdeněk Smejkal – INZULA

na správě bytového fondu v majetku obce Strašice

za období 1-3.čtvrtletí roku  2012

Ekonomická část:

Bytové hospodářství za  období 1-9 roku  2012  mělo výnosy ve výši  8 020 608,91 Kč a výdajová stránka je tvořena celkovými náklady ve výši 2 659 979,46 Kč a odvodem z hospodářské činnosti ve výši 4 575 610,- Kč.

Celkové výnosy byly ve výši 8 020 608,91 Kč. Z toho tržby z nájmu

byly ve výši 7 893 599  tržby z nájmu nebytových prostor byly ve

výši 3 996,- Kč, tržby za pokuty a penále činily 114 978,48 Kč,

přijaté úroky od banky  byly ve výši  425,43 Kč   a ostatní tržby činily 7 610.- Kč.

Celková výše nákladů činila 2 659 979,46 Kč. Náklady na opravy a

udržování byly ve výši 1 230 548,24 Kč, rozpis jednotlivých nákladů je

uveden v příloze. V příloze číslo l podle jednotlivých druhů oprav,

v příloze číslo 2 po položkách a jednotlivých druzích oprav a  v příloze

číslo 3 po jednotlivých druzích oprav vynaložených na jednotlivé domy.

Ostatní služby činily 1 198 373,22  Kč,  rozpis jednotlivých druhů

ostatních služeb po jednotlivých druzích je uveden v příloze číslo 4 a

v příloze číslo 5 jsou uvedeny položkově a po jednotlivých druzích.

Z ostatních nákladů činily materiálové náklady 47 624,-  Kč , spotřeba

energie byla ve výši 1 548,- Kč, ostatní  daně a poplatky činily 70 460,-Kč

a ostatní poplatky /fond oprav/ byly ve výši 111 426,- Kč.

Z hospodářské činnosti bytového hospodářství byla odvedena do rozpočtu

obce částka 4 575 610,-  Kč

Vyúčtované placené služby činily 3 804 114 a předpis záloh na

placené služby /účet 324/ činil 5 588 537 Kč a je uveden v příloze číslo 6

Zůstatek běžného účtu k 30. 9. 2012  činil  u KB 41 155,72 Kč a u ČS 302 465,25 Kč.

Provozní část:

Za 1-9/2012  bylo předáno 23 bytů do užívání nájemníků a 27 bytů bylo převzato od nájemníků, z toho byly 3  byty soudně vyklizeny, schválen jeden přechod nájmu.

K 30.9.2012 evidovány 3 volné byty.

Bylo přijato  193 objednávek na opravy.

Provedeno 188  oprav, z toho bylo havarijních 23.

Za výměny zařizovacích předmětů bylo vynaloženo 259.892,-Kč, z toho:

Vany				 2 ks			Boilery		          11 ks

Umyvadla		             2 ks			dřezy			            0 ks

Baterie míchací	           15 ks			prac.desky		            0 ks

Wc combi/nádrž	        11/1 ks			sporáky plyn.		            3 ks

Sporáky el.			1  ks			sporáky kombi	            3 ks

Dvouvařič			0  ks

Bylo vyměněno 11 ks ventilů a 8 termostatických hlavic, 9 ks kohoutů ve stoupačkách, byly vyčištěny venkovní kanalizační vpustě a gejgry u domů, zajištěny opravy po havarii v čp. 565 – výměna PVC a malování, vyměněny dveře ve společných prostorech domu čp. 501, proplaceny náklady spojené s opravou elektroinstalace v bytech 452/2, 455/9, provedeno vymetání komínů spojené s prohlídkami a revizními zprávami, provedeno frézování a vložkování komínových průduchů pro byty 463/7, 465/12, 436/2, 436/4, dokončeny výměny ležatých rozvodů studené vody v domech čp. 558-565, provedeny revize plynu a spotřebičů na zemní plyn a BP, dále bylo pokračováno ve frézování komínových průduchů pro byty 490/1, 490/6, 491/13, 491/16, 492/1, 494/4, 495/10, 495/14, 495/16, 459/18, 196/1, 496/4 a 497/10, výměna vchodových dveři u bytu455/9, výměna redukčních ventilů na přívodu studené vody pro domy 460-1, 490-1. Ve čtvrtém čtvrtletí je z větších oprav plánována oprava tří nadstřešních částí komínových těles v objemu 256 tis.Kč.

Celkové náklady na opravy jsou ve výši 1.230.548,24 Kč.

Z toho: - opravy elektro		           46.485,59 Kč

- Opravy kanalizací	           72.610,40 Kč

- Opravy a údržba komínů       363.830,-- Kč

- Střechy,klemp.prvky	          139.285,20 Kč

- Malování spol.prostor a bytů   74.626,-- Kč

- Opravy vody, topení		45.699,-- Kč

- Podlahářské práce	         112.630,86 Kč

- Drobná údržba			17.629,79 Kč

- Vodoinstalace			76.997,40 Kč

- Opravy, nátěry oken		20.862,-- Kč

Volné byty:

1.1.2012            	15.1.2012                 445/5                                  999,- Kč

1.1.2012            	24.1.2012                 564/1                               1.826,-Kč

1.1.2012            	12.4.2012                 491/17                             3.076,-Kč

1.1.2012            	31.3.2012                 526/1                               8.832,-Kč

1.3.2012            	  4.4.2012                 501/12   		              2.201,-Kč

1.4.2012		  5.4.2012	          491/11			     201,-Kč

1.4.2012		  8.7.2012	          464/3			  8.676,-Kč

1.5.2012		  7.6.2012	          460/4			  3.477,-Kč

1.5.2012		  8.7.2012	          493/10			  6.408,-Kč

1.6.2012		10.6.2012	          450/2			     817,-Kč

1.6.2012		30.6.2012	          460/6			  2.208,-Kč

1.6.2012		23.8.2012	          558/10			  7.419,-Kč

1.6.2012		10.7.2012	          492/5			  2.527,-Kč

1.7.2012		15.7.2012	          562/6			  1.470,-Kč

1.8.2012		23.8.2012	          564/12			  1.961,-Kč

1.8.2012		25.9.2012	          451/8			  5.507,-Kč

1.8.2012		25.9.2012	          561/5			  2.391,-Kč

1.9.2012		  4.9.2012	          455/11			     328,-Kč

1.9.2012		  6.9.2012	          454/1			     585,-Kč

1.8.2012		30.9.2012	          559/3			  7.754,-Kč

1.9.2012		30.9.2012	          494/2			  1.569,-Kč

1.9.2012		30.9.2012	          466/2			  2.266,-Kč

Celkem	ušlé nájemné za neobsazené byty   72.498,- Kč

Z důvodu nedostatku finančních prostředků budou zajišťovány pouze nezbytné opravy a na základě revizí spalinových cest se budou provádět postupné opravy komínových těles a průduchů (předpokládaný náklad cca 1 mil. Kč). Vzhledem ke stavu komínových průduchů a nadstřešních částí komínů bude obnova při současných finančních možnostech pokračovat do roku 2015. Na další větší opravy (např. výměny střešních konstrukcí u domů U hřiště) není dostatek finančních prostředků. .

| Rozpočet bytové správy Strašice pro rok 2012 |  |  |
| --- | --- | --- |
| položka |  |  | příjmy | výdaje |  |  |  |  |
| Předpis nájmu-byty |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |
| Odvod z HV |  |  |  | 621 | jedná se o odvod za investice v roce 2010 |
| Investice SFRB |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Opravy a udržování |  |  |  | 2667 |  |  |  |  |
| Splátky úvěru- rev.sídliště |  |  |  | 4080 |  |  |  |  |
| Splátka úvěru |  |  |  | 1607 |  |  |  |  |
| Půjčka SFRB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Splátky úvěru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odměna správy |  |  |  | 875 |  |  |  |  |
| Ostatní náklady |  |  |  | 550 |  |  |  |  |
| Celkem |  |  | 10500 | 10400 |  |  |  |  |
| Čerpání prostředků za rok 2012 stav k 30.9.2012 |  |  |  |  |
|  |  |  | Plán | Čerpání | % z roku |  |  |  |
| Opravy a udržování |  |  | 2667 | 1231 | 46 | 1610 |  |  |
| Odměna správy |  |  | 875 | 616 | 70 | 806 |  |  |
| Ostatní náklady |  |  | 550 | 582 | 106 | 929 |  |  |
| Celkem |  |  | 4092 | 2429 |  | 3178 |  |  |
| Objem finančních prostředků plánovaných celkem | 4092 | tis.Kč |  |  |
| Při stejné frekvenci čerpání je třeba celkem | 3178 | tis.Kč |  |  |
|  |  |  | Rozdíl |  | -914 | tis. Kč |  |  |

Rokycany  29.10.2012

Zdeněk Smejkal