# Usnesení zastupitelstva obce

# Strašice č.5/06 ze  dne 15.června 2006

Zastupitelstvo obce Strašice:

- Bere na vědomí:

- Informaci o povodni v obci Strašice 28.5.2006.

- Schvaluje:

- Návrhovou komisi ve složení: sl. Neradová a pp. Holzäpfl, Vajnar

Ověřovatele zápisu: pp. Huml a Kubů

- Doplnění programu o Žádost paní Hanušové č.j. 1226/06.

- Program jednání ZO.

4. ZO schvaluje postup při odstraňování povodňových škod:

- vyčistit koryto Padrťského potoka a opravit narušené břehy

- opravit kamennou zídku v rokli – II. čtvrť před RD č.p. 581 a 601

- opravit MK, především krajnice poškozené povodní

- zadat zpracování PD na odvodnění části čtvrtě Huť

- most přes Padrťský potok u č.p. 417 na Huti řešit okamžitou opravu s tím, že obec uzavře dohodu o možnosti zřízení věcného břemene průjezdem do pozemku pí. Roztočilové. Opravu financovat z rozpočtové rezervy a zařadit do úpravy rozpočtu.

5. Řešit obnovení původní polní cesty parcelní číslo 484/06.

- Ukládá:

- Žádat důrazné jednání se správcem toku o nutných zásazích do toku Padrťského potoka ve VVP Jince.

Zodp.: Drahokoupilová		Termín: 30.6.2006

- Ve spolupráci s DSO Horní Berounka, povodí Klabavy pracovat na  studii protipovodňových opatření po celém toku Padrťského potoka.

Zodp.: Drahokoupilová		Termín: trvalý

- Provést opravu u dvou propustků a kanalizace u Dvořáků. Projednat  a provést úpravu rybníka pod VLS.

Zodp: Drahokoupilová		Termín: 30.6.2006

- Projednat s VLS opatření k zamezení přítoku dešťových vod z lesů VLS se stanovením termínu realizace.

Zodp.: Drahokoupilová			Termín: 30.6.2006

- Jednat se správcem Padrťských rybníků o doplnění Povodňového plánu o doplněk povinnosti informovat o vypouštění Padrťských rybníků.

Zodp: Drahokoupilová			Termín: 30.6.2006

- Řešit s majitelem Dvorského rybníka opravu hráze.

Zodp.: Drahokoupilová			Termín: 30.6.2006

Mgr. Zdeňka Drahokoupilová				Pavel Vajnar

starostka obce Strašice 					místostarosta obce Strašice