ZÁPIS

z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice

Datum: 10.2.2010

Přítomni: J. Hahner, Ing. K. Šnaiberk – KV, Ing. F. Nerad,  Mgr. J. Kantor, Josef Štych - KpVZ, Marcela Kořánová – BK,  Ing. L. Frajt - OPS, J. Miščíková - stavební technik, Eva Kroupová - Rada školy, Mgr. P. Hrazdilová – FV

Omluveni: Ludmila Cafourková - KSZ,  Mgr. A. Kapolková, Mgr. Z. Drahokoupilová – KV,  Ing. Vojtech Benďák – KŽP, Mgr. Makaj – KKST, Ing. Ivo Kužel - kontrolní výbor, Ing. M. Fetter

Program:

1.   Úvod

2.   Projednání změněného projektu Revitalizace návsi obce

3.   Projednání návrhu projektu Sadových a parkových úprav kolem Společenského domu

4.   Projednání návrhu stavební zóny u sv. Antonína Paduánského

5.   Různé

6.   Diskuse a závěr

Ad 1) Úvod

Jednání zahájil starosta obce. Konstatoval, že jednání komise bylo svoláno, protože jsme dostali několik projektů, které je třeba projednat v širším okruhu lidí, než budou tyto projekty dokončeny. Předložené body významně ovlivní v budoucnosti stav v obci. Předal slovo Ing. Neradovi.

Ten oznámil, že v rámci bodu různé budou projednány ještě projekty a záměry, které jsme obdrželi v poslední době, a pro jejich realizaci bude také dobré znát názor širšího orgánu obce, kterým je komise pro rozvoj obce:

5a) – zpětné umístění křížku na návsi

5b) – inventura zeleně v sídlišti u hřiště

5c) – návrh na využití a úpravy koupaliště

Ad 2) Projednání změněného projektu Revitalizace návsi obce  (zpracovatel projektu ProjektStav s.r.o. Sokolov)

Ing. Nerad představil projekt pro stavební povolení na revitalizaci návsi a s tím související projekt na chodník na Huť.

V minulosti jsme projednali s veřejností a i v této komisi studii revitalizace návsi a předložili připomínky projektantovi ke zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Dalším stupněm je projekt pro stavební povolení, který byl projednáván a dotčenými orgány. DI P ČR měl k našemu návrhu zcela zásadní připomínky, které naprosto změnily námi schválenou koncepci. Vzhledem k tomu, že bychom nikdy nedostali stavební povolení a nemohli realizovat vůbec nic z toho, jeví se nám jako výhodnější nechat udělat stavební povolení a realizovat z této stavby jen některé věci.

Problematická místa:

- křižovatka U Libuše – zúžena o ostrůvky před křižovatkou – bude neprůjezdná pro kamiony. Tato křižovatka však bude řešena v rámci projektu rekonstrukce komunikace II. třídy KÚ PK a neovlivníme to.

- přemístění autobusové zastávky U Libuše před poštu a pouze jednostranně směrem na Rokycany

- zpomalovací prahy na komunikaci v sídlišti u pošty

- umístění parkovacích míst na komunikaci u mateřské školy

- umístění jednosměrné autobusové zastávky na Mýto a Hořovice před budovu školy a osazení ostrůvků u výjezdu z parkoviště před obchodním domem

- naprostá přestavba křižovatky u radnice a opět umístění ostrůvků do komunikace. Podle odhadů zneprůjezdnění komunikace pro kamiony.

- odmítnutí umístění autobusové zastávky na plochu za radnicí

Vzhledem k tomu, že musíme udělat nové osvětlení návsi, byl projekt osvětlení z tohoto projektu vypuštěn a udělán samostatně na samostatné SP. Dále musíme udělat parkoviště v sídlišti u pošty, opravit pomník na návsi, případně udělat náves, necháme vydat stavební povolení a rozdělíme stavbu na etapy, které budeme realizovat postupně podle potřeby.

Navrhuje se:

1. etapa – VO

2. etapa – parkoviště v sídlišti za radnicí

3. etapa - revitalizace pomníku

4. etapa – revitalizace návsi dle finančních možností obce

Původně byl součástí tohoto projektu chodník na Huť. Jeho část kolem sídliště za radnicí byla z projektu vyjmuta a vložena do projektu revitalizace sídliště za radnicí od SUDOPu a.s. Plzeň a byla zařazena do žádosti o dotace na revitalizaci na MMR ČR, podanou do konce ledna 2010. Pokud dostaneme tuto dotaci, chodník by se realizoval ihned.

ProjektStav s.r.o. dodělal chodník až na Huť, ale jeho poslední část od slévárny dále nelze stavebně vést podél komunikace, ale je navržena podél potoka u slévárny. Podél slévárny směrem k hotelu Pošta jej lze vést pouze po pozemku pana Ing. Matase a bude záležet na něm, zda prodá pozemky. Projekt je však hotov i pro tuto část a lze jej kdykoli povolit.

Doporučuje se i tuto část rozdělit na etapy a realizovat postupně dne možností obce a dohody s Ing. Matasem.

V první etapě se doporučuje udělat chodník od obchodu v bývalém vojenském sídlišti až k pomníku sv. Jana Nepomuckého.

Zbytek udělat v samostatné etapě podřízení právních záležitostí s pozemky.

Diskuse:

E. Kroupová – nesouhlasí s umístěním zastávky u školy

Ing. Frajt – domnívá se, rovněž že přemístění zastávek je nesmyslné. Podle jeho názoru lze zastávku u radnice umístit na volnou plochu za radnicí.

J. Štych – doporučuje řešit souběžně i řešení dopravního značení na křižovatkách i v jiných částech obce. (Škvárovna, Kout – přednosti v jízdě na některých křižovatkách).

M. Kořánová, J. Štych – doporučují řešit v rámci projektu i parkování pro školu na jejich pozemcích (bývalá uhelna)

M. Kořánová – nedoporučuje řešit parkoviště u mateřské školy

Ing. Šnaiberk – doporučuje neřešit parkoviště v sídlišti, ale peníze využít na opravu střech a komínů v bytovkách u hřiště

Ing. Frajt – naopak doporučuje řešit parkoviště přednostně, protože situace je zde neúnosná. Lidé parkují na trávnících a jsou s tím problémy.

E. Kroupová – upozornila, že už průjezd sídlištěm je dnes problém, protože se parkuje na komunikacích.

M. Kořánová – souhlasí s řešením parkovišť, protože bez nich je složitá průjezd i pro obslužná vozidla (sanity, kukavozy, hasiče atd.).

Závěr:  komise doporučuje RO

a) nechat vystavit stavební povolení na stavbu revitalizace sídliště a chodníku na Huť

b) rozdělit stavbu na etapy a realizovat ji po etapách v tomto pořadí:

1 - VO na návsi (vlastní prostředky)

2 – parkoviště v sídlišti u pošty (dotace)

3 - revitalizaci pomníku na návsi (dotace)

4 – revitalizace návsi (dotace)

5 – zeleň a parkové úpravy (dotace)

c) chodník na Huť rozdělit na etapy

1 – část podél sídliště za radnicí (dotace)

2 – část podél R. Dospěla (vlastní prostředky)

3) – část podél slévárny u krajské komunikace (po vyřešení vlastnictví pozemků)

4) – část k Nádržce (vlastní prostředky – povrch, zábradlí k náhonu)

3)   Projednání návrhu projektu Sadových a parkových úprav kolem Společenského domu  (zpracovatel projektu Zahradní a parková Mariánské Lázně s.r.o.)

Ing. Nerad – představil předložené podklad. Původní projekt byl opraven jednak z důvodů rozšíření venkovní koncepce Muzea a jednak z důvodů rozšíření parkovacích míst u Společenského domu (viz přílohy).

Představil základní záměry tohoto projektu:

- vybudování vnějších odpočivných ploch u domu společenských organizací

- vybudování letního kina u Společenského domu

- úprava vodní plochy u Společenského domu

- výstavba vnějšího místa pro piknikové posezení u společenského domu

- výstavba dětského, streetballového, posilovacího místa pod Společenským domem

- sadové a parkové úpravy vč. osazení drobné architektury pro volný čas a oddech

- parkoviště

Diskuse

Ing. Šnaiberk – vznesl dotaz, jak dlouho vydrží navrhovaná zařízení

J. Miščíková – většina navrhovaných zařízení se navrhuje v kovovém provedení, takže trvanlivost by neměl být problém

Ing. Šnaiberk – domnívá se, že vodní plocha u Společenského domu bude v budoucnosti dělat problémy a domnívá se, že by tam nemusela být.

Mgr. Kantor – doporučuje stanovit pořadí výstavby jednotlivých částí tohoto projektu

J. Hahner – upozornil na to, že v létě má být vypsán dotační titul na tyto věci a měli bychom se pokusit stihnout ten projekt dokončit, zajistit stavební povolení a požádat o dotaci a udělat toho co nejvíc.

Dále doporučuje do projektu dokreslit propojení od sálu Společenského domu a bytovek vedle

Ing. Šnaiberk – vznesl dotaz, co bude s druhým dřevěným domem nad Společenským domem?

J. Hahner – zatím čekáme na rozhodnutí pana Svobody, který čeká na rozhodnutí Památkového úřadu na zařazení tohoto domu mezi památkově chráněné objekty. Pokud od koupě ustoupí, je záměr opravit jej také obcí a využít jako depozitář muzea. V příštím roce by se mělo požádat o dotace na revitalizace vojenských areálů.

Ing. Šnaiberk – doporučuje tedy jednání se zájemcem a případně nabídnout mu dům naproti a budovu opravit pro obec pro depozitář.

Mgr. Kantor – souhlasí s tímto záměrem

Závěry:  komise doporučuje RO:

a) dokončit záměr a realizovat jej dle návrhu.

b) doplnit návrh o další propojení pro pěší od sálu Společenského domu do bytovek

c) zahájit jednání o využití druhého dřevěného objektu

d) požádat o dotace na realizaci tohoto projektu

e) v případě nezajištění dotací rozdělit projekt na etapy a realizovat je postupně směrem od Společenského domu

f) v případě dohody o zachování domu v majetku obce připravit projekt na depozitář Muzea a zajistit jeho opravu včetně financování z dotačních zdrojů

4)   Projednání návrhu stavební zóny u Antonína Paduánského (zpracovatel projektu AVE ARCHITEKT a.s. Plzeň)

Ing. Nerad předložil dvě varianty návrhu, které zatím na naši žádost zpracoval projektant. Požádali jsme o tento projekt, protože jsme stavební zónu pod třešňovkou již prodali a měla by být realizována a musíme mít k dispozici další plochu pro budoucnost. O tuto plochu již byl projeven zájem a chceme předejít živelnému rozdělení plochy.

Projektant již řešil i další rozvojovou část této plochy a bylo by ji možné snadno realizovat bez komplikací.

Byly předloženy dva návrhy řešení plochy. Jedna je více zahuštěná zástavbou a druhá méně. Na jedné jsou ještě navrženy viladomy s více byty, protože se projektant domnívá, že by o toto bydlení mohl být v obci zájem vzhledem k velkému množství bytovek zde. Není to však podmínkou. Není zatím řešen ani typ domů, pouze řešení ploch.

Komise by se měla shodnout na jedné variantě a doporučit dopracování.

Diskuse:

Ing. Šnaiberk - se zeptal, kolik bude studie stát.

J. Hahner – nabídka firmy je na 46 000,- Kč

Ing. Šnaiberk – vznesl dotaz, jak budeme moci donutit stavebníky, aby dodrželi toto rozmístění a zda nebude muset obec ty pozemky nejprve koupit?

J. Miščíková – pokud obec zpracuje na tuto plochu regulační plán, musí jej stavebníci dodržet, protože jinak nedostanou stavební povolení.

J. Hahner – ideální by bylo, kdyby obec pozemky vykoupila a realizovalo se to jako v zóně pod třešňovkou. Nemusí to ale takto být. Výhodnější pro obec v každém případě bude, když budou návrhy udělány a obcí schváleny.

J. Štych – zeptal se, proč se nepočítá s pozemky směrem ke trafu – podél hospodářského družstva.

Ing. Nerad – nejednali jsme o tom a projednáme to s projektanty

J. Štych – doporučuje informovat vlastníky pozemků, že tento záměr vzniká a aby případný prodej pozemků konzultovali s obcí.

Závěry:  komise doporučuje RO:

a) upřednostnit variantu s menším zahuštěním zástavby

b) projednat s projektantem využití pozemku podél hospodářského družstva

c) informovat vlastníky pozemků v této zóně o zpracovávaném záměru zástavby

5a)   Projednání návrhu znovupostavení křížku na návsi  (zpracovatel projektu Art Kodiak s.r.o. Rokycany)

Ing. Nerad informoval o tom, že již předloni nám sdělila paní Vítková, že má na dvoře křížek, který kdysi stával na návsi.

V prosinci 2009 jsme dostali informaci o dotačním titulu na obnovu sakrálních staveb na MMR ČR.

Na základě těchto dvou informací jsme požádali v prosinci 2009 firmu Art Kodiak s.r.o. o zpracování restaurátorského záměru, který firma bezúplatně udělala. J. Miščíková zajistila Územní souhlas s umístěním křížku. Vzhledem k tomu, že křížek v minulosti stál na jiném místě, než je možné ho dnes umístit (vjezd na náves k domu pana Červenky), projednali jsme s Ing. Štychem nové umístění před jeho domem. Souhlasil s umístěním tohoto křížku.

Celková cena postavení tohoto křížku je 130 000,- Kč, největší část ceny je nový kamenný podstavec. Pokud bychom dostali dotaci, stálo by to velmi málo.

Diskuse:

J. Hahner – dotace byla vyžádána. Může být až 70 %.

Ing. Šnaiberk – doporučuje zajistit jej před krádeží.

Ing. Nerad – křížek se skládá ze dvou částí, které nejdou oddělit. Bude připojen ke kamennému podstavci a jeho celková váha bude kolem 400 kg. Je možné mluvit o uražení jeho horní části, ale s tím nelze nic dělat.

Ing. Frajt – upozorňuje na to, že tato část návsi je monitorována kamerou u domu č.p. 40.

Závěry:  komise doporučuje RO realizovat zpětné osazení křížku na návsi dle projektu

5b)   Projednání návrhu revitalizace sídliště u hřiště (zpracovatel projektu Petr Siegl – projekce, Plzeň )

Ing. Nerad předložil schéma revitalizace sídliště, které zpracoval pro projektanta revitalizace P.Siegla projektant sadových úprav. Záměrem je zpracovat ucelený projekt revitalizace, který by šel stavebně povolit a požádat na něj o dotaci. Upozornil na to, že podklad není projekt revitalizace, ale projekt zeleně, není zde nakresleno vše. Překládáme to pouze pro informaci o tom, co se děje, případně k předložení dodatečných námětů a připomínek.

Konstatoval, že takto připravený projekt ošetřování zeleně by měl být zpracován pro více lokalit.

Diskuse

Mgr. Kantor – bude to dost finančně náročné. Kdy budeme schopni to realizovat.

J. Hahner – je to dlouhodobější koncepce.

Ing. Nerad - Vzhledem k tomu, že toto sídliště nemá parametry pro žádost, je zatím předběžně uvažováno s tím, že by se požádalo o revitalizaci sídlišť u pošty a u hřiště jako o jednu stavbu.

J. Štych – požádal, aby byl rozšířen počet parkovacích míst i v prostoru kolem budovy šaten na hřišti. Požádal o informace o možnosti rozšíření stavby šaten.

Ing. Šnaiberk – informoval o tom, že více lidí topí uhlím než dřevem. Přístřešky v takovém množství nejsou třeba. Upozornil na to, že k přístřeškům uvnitř sídliště by musely být přivedeny komunikace. Zeptal se, kolik budou lidé za přístřešky platit.

Ing. Nerad – lidé platí i za složené dřevo podle OZV o místních poplatcích. Pokud topí dřevem, je povinností vlastníka bytu zajistit možnost skladování dřeva. Dosud se to nijak neřešilo, lidé zaplatili poplatek a dřevo si dali, kam chtěli. To by se mělo tímto záměrem změnit. V současné době někteří řežou dřevo třeba pod okny domů, na což přicházejí stížnosti od ostatních nájemců. O příjezdech k přístřeškům jsme již projektanta informovali a v projektu revitalizace sídliště to bude změněno.

M. Kořánová – upozornila na to, že v projektu chybí stanoviště popelnic.

Ing. Nerad – opět to bude řešeno až v projektu revitalizace.

Závěry:  komise doporučuje RO:

a) rozšířit v projektu počet parkovacích míst u klubovny Spartaku

b) realizovat projekt tak, aby bylo možné požádat o dotace na revitalizaci sídliště

5c)   Projednání návrhu projektu koupaliště (zpracovatel projektu Ing. Florián – projekce – Atelier SOP s.r.o. Praha) projekt se financuje ze soukromých prostředků

J. Hahner – projekt předložil dnes žadatel o nájem koupaliště, který má záměr upravit prostor koupaliště a zahájit tam provoz. V první etapě chce zprovoznit koupaliště, ve druhé etapě vybudovat vedle něho kemp. Je zatím zpracován pouze návrh na zprovoznění koupaliště.

Jedná se o umístění nezbytných ploch a zařízení a opravu nádrže, která je poměrně drahá.

Ještě je problém vyřešení vlastnických vztahů kolem koupaliště, bude se to však řešit. Finance na to zatím nejsou, ale na podzim 2010 bude vypsán dotační titul na tyto záležitosti, a pokud bude připravený projekt, požádalo by se o dotace.

Diskuse:

Mgr. Kantor – upozorňuje, že bývalá slepičárna vedle koupaliště je zapsána jako významný krajinný prvek. Je třeba s tím počítat.

J. Hahner – víme o tom, projektant to projednal na odboru ŽP v Rokycanech a není s tím problém.

M. Kořánová – zeptala se, proč je přístup řešen zezadu a nikoli zpředu.

Ing. Nerad - přístup auty kolem budovy Koupáku není možný ani technicky a ani vlastnicky. Náhon kolem koupaliště na západní straně není obce a dělat přes něj most by nikdo nezaplatil.

J. Miščíková – bude se jednat o dost velký investiční náklad. Kdo to bude financovat?

J. Hahner – dotační titul, o který se bude žádat je až na 92 %. Pokud bude dobrý projekt a získáme na to dotaci, lze to dofinancovat i z obecních prostředků. Lze ale jednat s nájemcem o jeho finanční spoluúčasti.

Ing. Šnaiberk – upozornil na zkušenosti se zaplavováním koupaliště v minulosti z Tiského potoka. Je třeba s tím počítat.

Závěry:  komise nemá námitky proti zpracování tohoto záměru.  Doporučuje RO:

a) informovat nadále komisi o tomto záměru a stavu jeho přípravy

Jednání skončeno ve 20,30 hodin.

Zápis bude po zpracování rozeslán všem členům komise. Jeho schválení bude na RO  dne 17.2.2010

Zapsal Ing. F. Nerad                                                                                11.2.2010