U S N E S E N Í  Č. 18/2009

ze schůze komise pro veřejné zakázky

obce Strašice uskutečněné dne 27. července 2009

______________________________________________________________

Přítomni:  Ing. František Nerad, Jiří Hahner, Jana Miščíková, Václav Pospíšil,

Omluveni:  Z. Smejkal, Josef  Štych, Ing. Miloš Fetter, Antonín Horáček,

# Místo jednání:  Obecní úřad

Program:

1) Informace o otevření obálek

a) na VaK na Huti. (J. Hahner, J. Miščíková)

b) na zateplení domu č.p. 562- 3 (J. Hahner, J. Miščíková)

2) Výběr projektových prací pro obec:

a) nabídka na dodávku projektu na odvodnění ploch kolem bývalé pily Na Huti  (Ing. Kejha – Plzeň)

b) nabídka společnosti Regionservis s.r.o. Praha – Zbraslav na zpracování

-  Finanční analýzy a rozpočtového výhledu  obce

-  Strategického plánu rozvoje obce

c) výběr dodavatele projektu na plynofikaci nájemního domu č.p. 499

d) výzva na TDI na kanalizaci a vodovod Na Huti

3) Výběr dodavatele stavebních prací:

a) nabídky na opravy prostor 1.P.P. v domě č.p. 458 (P. Hochman - Rokycany)

b) nabídka na osazení zvonků v rekonstruovaných nájemních domech (V. Sládek – Strašice)

c) nabídka na osazení Limnigrafických stanic ve VÚB

d) nabídka na odvodnění ploch kolem nájemních domů v sídlišti za radnicí (B.Titl – Dobřív)

e) vymístění kabelů z budovy č. 4 v bývalých kasárnách – SITEL s.r.o. Plzeň

f) závěrečná kalkulace skládky TKO – 2. etapa

4) Různé:

a)  žádosti na odprodej objektu myčky tanků a pozemků kolem něho

b) informace o stavu rekonstrukce ZŠ

c) stav veřejných zakázek za první pololetí 2009

d) Informace o firmě MOREZ AV s.r.o. Plzeň

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení č.1/17

Komise                        b e r e  na  v ě d o m í

a) výsledky otevření obálek na výstavbu Vodovodu a

kanalizace Na Huti s těmito výsledky:

Vypsání a řízení výběrového řízení zajišťovala kompletně společnost INGEM s.r.o. Plzeň.

Inzerát byl zveřejněn dne: červen 2009

Nabídky byly podávány do: 1.7.2009

Otevření obálek se konalo ve Strašicích dne: 2.7.2009

Výsledek: zájem projevilo 18 firem, dokumentaci si vyzvedlo 9 firem a nakonec byly podány dvě nabídky: a) společnost Strabag a.s.

b) sdružení firem SKANSKA CZ a.s. a STAVMONTA s.r.o. Plzeň

Nabídky byly hodnoceny na základě nejnižší nabízené ceny.

Nabídka Sdružení firem 55 402 660,- Kč vč. DPH

Nabídka Strabag a.s. 59 165 266,- Kč vč. DPH

a) výsledky otevření obálek na zateplení domu č.p. 562 – 3

s těmito výsledky:

Vypsání a řízení výběrového řízení zajišťovala kompletně společnost INGEM s.r.o. Plzeň.

Inzerát byl zveřejněn dne: květen 2009

Nabídky byly podávány do: 11.6.2009

Otevření obálek se konalo ve Strašicích dne: 12.6.2009

Výsledek: Byly podány 4 nabídky:

a) společnost SBT Stavby s.r.o. Rokycany.

b) DAK Hořovice s.r.o.

c) ROBSTAV stavby s.r.o. Plzeň

d) Stavitelství Spáčil - Strašice

Při otevření obálek byly vyřazeny dvě nabídky pro neúplnost – DAK s.r.o. Hořovice a Stavitelství Spáčil.

Zbylé nabídky byly hodnoceny na základě nejnižší nabízené ceny.

Nabídka SBT Stavby s.r.o. byla 7 550 994,- Kč vč. DPH

Nabídka ROBSTAV s.r.o. byla 7 830 993,- Kč vč. DPH

Usnesení č.2/18

Komise                         d o p o r u č u j e

RO  podepsat SoD na projekt na odvodnění ploch kolem bývalé

pily Na Huti  s Ing. Kejhou a M. Rusňákem  z Plzně

Usnesení č.3/18

Komise                         d o p o r u č u j e

RO  poslat objednávku na zpracování Finanční analýzy a

rozpočtového výhledu obce na firmu Regionservis s.r.o. Praha –

Zbraslav s termínem dodání září 2009

Usnesení č.4/18

Komise                         d o p o r u č u j e

RO vyžádat si nabídku na zpracování projektu plynofikace domu

č.p. 499 od M. Vilda, Rokycany

Usnesení č.5/18

Komise                         d o p o r u č u j e

RO oslovit tři odborníky na TDI a požádat je o předložení

nabídky na dozor na investici VaK Na Huti.

Usnesení č.6/18

Komise                         d o p o r u č u j e

RO opravit suterénní prostor v č.p. 458 až v roce 2010 dle

předložené nabídky

Usnesení č.7/18

Komise                         d o p o r u č u j e

RO realizovat variantu oprav zvonků za 17 400,- Kč/ks dle

nabídky V. Sládka

Usnesení č.8/18

Komise                       d o p o r u č u j e

RO dokončit montáž srážkoměrných a limnigrafických stanic ve VÚ

Brdy

Usnesení č.9/18

Komise                       d o p o r u č u j e

RO spolupodílet se v případě zájmu na vymístění kabelů z budovy

e.č. 4 částkou do 20 000,-

Usnesení č.10/18

Komise                       d o p o r u č u j e

RO  oslovit oba zájemce o myčku tanků a vyžádat si od nich jasný

popis investičního záměru a cenovou nabídku

Usnesení č.11/18

Komise                       b e r e  na  v ě d o m í

informaci o výzvě k podání nabídky na opravy uličních vpustí

v sídlišti za radnicí B. Titlovi - Dobřív

Usnesení č.12/18

Komise                       b e r e  na  v ě d o m í

informaci o stavu provádění skládky TKO

Usnesení č.13/18

Komise                       b e r e  na  v ě d o m í

soupis víceprací na rekonstrukci ZŠ

Usnesení č.14/18

Komise                      b e r e  na  v ě d o m í

informace o stavu veřejných zakázek za 1. pololetí 2009 v obci

Strašice.

Usnesení č.15/18

Komise                       b e r e  na  v ě d o m í

informace o firmě MOREZ AV s.r.o. Plzeň

Usnesení č. 16/18

Komise                         u k l á d á

- J. Hahnerovi -  a)  zjistit finanční částku na TDI na VaK Na Huti- T: 26.6.2009

b)  podepsat SoD na projekt na odvodnění ploch kolem bývalé

pily Na Huti s Ing. Kejhou a M. Rusňákem  z Plzně

-  T: do 15.8.2009

c)  projednat se Z.Smejkalem financování investice plynofikace

domu č.p. 499 -  T:   31.8.2009

d) podepsat SoD s panem V. Sládkem -  T: 31.7.2009

e) zajistit finance na investici srážkoměrných a limnigrafických

stanic ve VÚ Brdy  -  T: 30.9.2009

f) vyčlenit do rozpočtu finance na neplánované stavební akce

(vymístění kabelů) -  T:  30.9.2009

g)  objednat znalecký odhad budovy myčky tanků - T: 31.8.2009

h) zajistit finanční prostředky na vícepráce na rekonstrukci ZŠ –

T:  30.9.2009

Usnesení č. 17/18

Komise                         u k l á d á

- Ing. Neradovi – a) zveřejnit výsledky hodnocení VS na vodovod a kanalizaci na

Huti a budovu č.p. 562 – 3 – T:  15.8.2009

b) zajistit odeslání objednávky na firmu Regionservis s.r.o.

Praha–Zbraslav s termínem dodání září 2009 -T: 31.8.2009

c) oslovit firmy a vyžádat si nabídku na TDI na VaK Na Huti

T:   15.8. 2009

d) zajistit stavební povolení na Srážkoměrné a limnigrafické

stanice ve VÚ Brdy.              T: 31.8.2009

e) oslovit firmu, která montovala stanice v první etapě a

vyžádat si nabídku                 T: 31.8.2009

f) předložit nabídky B. Titla – Dobřív komisi -  T: po dodání

g) informovat komisi o kolaudaci stavby Skládky TKO –

T: po dodání

h) projednat se zájemci o myčku tanků záměry  T: 15.8.2009

i) zveřejnit tabulky veřejných zakázek na webu obce

– T: 15.8.2009

j)  vložit informace a nabídky do zásobníku firem - T: ihned

Usnesení č. 18/18

Komise                         u k l á d á

- J. Miščíkové – a) oslovit projektanta M. Vilda a vyžádat si nabídku na

plynofikaci domu č.p. 499     T:   15.8. 2009

b)  projednat s P. Hochmanem odložení opravy suterénu č.p. 458

na rok 2010 a doplnění nabídky na kompletní stavbu

T: 30.9.2009

c)  informovat zájemce o instalaci zvonků a zajistit s ním

součinnost - T: průběžně

d)  zajistit stavební povolení na Srážkoměrné a limnigrafické

stanice ve VÚ Brdy.              T: 31.8.2009

Ve Strašicích  dne  28.7. 2009

Zapsal: Ing. F. Nerad

Ověřil: Jiří Hahner