U S N E S E N Í  Č. 26/2010

ze schůze komise pro veřejné zakázky

obce Strašice uskutečněné dne 27. července 2010

______________________________________________________________

Přítomni:  Josef Štych, Ing. František Nerad, Jana Miščíková, Václav Pospíšil, Ing. Miloš Fetter, Jiří Hahner

Omluveni:  Antonín Horáček,

# Místo jednání:  Obecní úřad

Program:

1) Výběr projektových prací pro obec:

a) nabídka na zpracování dodatku projektu úprav kolem radnice, ZŠ a Společenského domu +

zajištění SP( ZaP ML s.r.o. Mariánské Lázně)

b) nabídka na zpracování EA a PENB na č.p. 644 (ošetř.)a č.p. 41 (OPS) –(CTI EKO s.r.o , Praha 2)

c) Pasport MK (R. Mrkvan – SÚS Rokycany)

d) Nabídka na pořízení změny ÚP č. 7 – Bc. Trtík, Nejdek

e) Nabídka na zpracování Změny ÚP č. 7 – Ave Architekt a.s.,Plzeň

f) podání žádosti o dotace na zateplení č.p. 644 (bývalé ošetřovny) – Stavtechnik s.r.o., Tuřany

g) podání žádosti o dotaci na protipovodňová opatření v Koutě

2) Výběr dodavatele stavebních prací:

a) výběrové řízení na zateplení MŠ (Cvikl)

b) nabídka na instalaci VO na návsi (Jindrák s.r.o.)

c) rekonstrukce vodní nádrže u Společenského domu  ( ZaP ML s.r.o. Mariánské Lázně)

d) nabídka na schodiště na radnici (Mgr. M. Hron - restaurátor

e) nabídka na opravy komunikací v obci (Swietelsky stavební s.r.o., Plzeň)

f) Rozhodnutí o výběru dodavatele pro SoS s.r.o. na „Strašice – kasárna – tepelné sítě – 3. Etapa“ (Regotherm servis s.r.o. Rokycany)

3) Různé:

a) další nabídka společnosti původně SORBENTA NT s.r.o. Praha, dnes Integrity Finances a.s. Praha na využití tepla z výroby el. energie

b) nabídka firmy PROASFALT s.r.o., Na Truhlářce 25, Praha 8 na opravy asfaltových komunikací novou technologií + firma JaC s.r.o. – DIPOS (SILKOT)

c) nabídka firmy Schiestl s.r.o. Dolní Břežany na kotle na spalování biomasy

d) pokračování komise pro veřejné zakázky po volbách 2010

e) Plnění plánu investic za rok 2009 a 1. pololetí 2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení č.1/26

Komise                        b e r e  na  v ě d o m í

a) informace o zpracování změny EA a PENB na budovu č.p. 644

od firmou CTI EKO s.r.o. Praha za cenu 55 200,- Kč a na nový EA a

PENB na budovu č.p. 41 za 102 800,- Kč.

b) pasport MK obce zpracovaný R. Mrkvanem – SÚS Rokycany

c) informaci o podání žádosti o dotaci na zateplení budovy č.p. 644 –

bývalá ošetřovna firmou Stavtechnik s.r.o., Tuřany

d) informaci o podání žádosti o dotaci na protipovodňová opatření v

Koutě

e) informaci o stavu vypsání VŘ na zateplení MŠ

f) informace o nabídce firmy PROASFALT s.r.o. Praha a firmy JaC

s.r.o. (SILKOT)

g) informace o firmě Schiestel s.r.o. – dodavatele velkokapacitních

kotlů na biomasu

h) nabídku Dohody o společném postupu při výstavbě biomasové

elektrárny ve Strašicích firmou Integrity Finances a.s. (Poděbradské

prameny a.s.)

i) informace o výběru firmy Regotherm Servis s.r.o. na výstavbu

topných rozvodů v areálu bývalých kasáren za nejnižší

nabídnutou cenu 8 096 003,- Kč.

Usnesení č.2/26

Komise                         d o p o r u č u j e

podepsat dodatek smlouvy na doplnění projektu Společenského

domu s firmou ZaP Ml s.r.o. Mariánské Lázně, za nabídnutou cenu

v pořadí a) Společenský dům, b) radnice s podmínkou dalšího jednání o

snížení ceny projektu u Společenského domu

Usnesení č.4/26

Komise                         d o p o r u č u j e

a) RO podepsat Smlouvu o pořízení díla s Bc. Trtíkem, Nejdek ,

Letná 309, IČ: 76312321 na pořízení Změny ÚP č. 7

b) RO podepsat Smlouvu o dílo s projekční kanceláří AVE

Architekt a.s. Plzeň na pořízení Změny ÚP č. 7

Usnesení č.5/26

Komise                         n e d o p o r u č u j e

RO podepsat smlouvu o dílo na výměnu veřejného osvětlení – 1.

etapa s firmou  pana Jindráka za nabídnutou cenu

Usnesení č.6/26

Komise                         d o p o r u č u j e

RO vyžádat opravu vodní nádržky u Společenského domu od

firmy ZaP ML s.r.o., Mariánské Lázně  a provést ji co nejdříve.

Usnesení č.7/26

Komise                         d o p o r u č u j e

RO vyžádat výrobu a osazení schodiště na západní straně radnice

od restaurátora Mgr. Hrona, Rokycany za cenu 102 660,- Kč vč.

DPH

Usnesení č.8/26

Komise                         d o p o r u č u j e

RO objednat opravy komunikací v bytovkách a na Škvárovně od

firmy Swietelsky stavební s.r.o., Plzeň za nabídnuté ceny 419 380,-

Kč  a 308 180,- Kč bez  DPH

Usnesení č.10/26

Komise                         d o p o r u č u j e

starostovi obce, aby v případě předávání funkce jinému vedení obce,

doporučil trvání této komise.

Usnesení č.11/26

Komise                         d o p o r u č u j e

RO  zveřejnit tabulku plnění investic za rok 2010

Usnesení č.12/26

Komise                         u k l á d á

- J. Hahnerovi -  a)  vložit do rozpočtu prostředky na projekt kolem Společenského

domu  – T: 31.8.2010

b)  vložit do rozpočtu prostředky na zajištění EA a PENB na budovy

č.p. 41 a 644 – T: 31.8.2010

c)  zajistit převod pozemků pod MK do vlastnictví obce - T: 30.9.2010

d) vložit do rozpočtu prostředky na zajištění změny ÚP č. 7 –

T: 30.9.2010

e) sledovat přidělení dotace na zateplení domu č.p. 644 – T:  trvale

f) sledovat přidělení dotace na protipovodňová opatření v Koutě –

T:  trvale

g) podat intervenci na SFŽP na akci zateplení MŠ – T: 31.7.2010

h) hledat jiné, levnější řešení na výstavbu VO na návsi -  T: 31.8.2010

j) zajistit finance na opravu vodní nádrže u PDA do rozpočtu obce

-  T: 31.8.2010

k) zajistit finance na opravu schodů radnice do rozpočtu obce  -

T: 30.9.2010

l) zajistit finance na opravu komunikací do rozpočtu obce -T: 30.9.2010

m) vytipovat místa vhodná pro opravu technologií natavení

komunikace – T: 15.8.2010

n) podle finančních možností pozvat firmu na předvedení ukázek

opravy komunikací – T: 30.9.2010

o) vložit do předávacích protokolů požadavek na trvání komise

v dalším volebním období. – T:  20.10.2010

p)

Usnesení č. 13/26

Komise                         u k l á d á

- Ing. Neradovi –  a)  připravit podklady pro vznik plánu údržby MK -  T: 30.9.2010

b) připravit podklady pro Změnu ÚP č. 7 -  T: 15.8.2010

c) informovat průběžně komisi a o vývoji projektu. – T:  trvale

d) vložit informace do zásobníku firem – T: ihned

e) založit podklady do materiálů komise -  T: ihned

f) zveřejnit tabulku plnění investic na webových stránkách a dle

dohody s redakcí v Barňáku – T:  31.7.2010

g) hledat jiné, levnější řešení na výstavbu VO na návsi – T: 31.8.2010

h) projednat s projektantem zúžení projektu úprav u Společenského

domu – T: 15.8.2010

Usnesení č. 14/26

Komise                         u k l á d á

- J. Miščíkové – a) zajistit dohled nad prováděním prací (nádržka u PDA– T: 14.8.2010

b) zajistit dohled nad prováděním prací (schody na radnici) –

T: 30.9.2010

c) zajistit dohled nad prováděním prací (opravy MK) – T: 30.9.2010

d) vytipovat místa vhodná pro opravu touto technologií – T: 15.8.2

Usnesení č. 15/26

Komise                         u k l á d á

- J. Hladové – a) zajistit finance na 1. etapu VO -  T: 31.8.2010

b) zajistit finance na opravu vodní nádrže u PDA do rozpočtu obce

-  T: 31.8.2010

c) zajistit finance  zajistit finance na opravu schodů radnice do rozpočtu

obce  -  T: 30.9.2010

d) zajistit finance na opravu komunikací do rozpočtu obce –

T: 30.9.2010

Ve Strašicích  dne  27.7. 2010

Zapsal: Ing. F. Nerad                                                                          Ověřil: Josef Štych