U S N E S E N Í  Č. 06/2008

ze schůze komise pro veřejné zakázky

obce Strašice uskutečněné dne 11. března 2008

______________________________________________________________

Přítomni : Josef  Štych, Ing. František Nerad, Petr Svoboda, Antonín Horáček, Zdeněk Smejkal

Omluveni: J.Miščíková, J. Hahner, Ing. Hladký, Ing. Fetter

# Místo jednání:  Obecní úřad

Jednání komise zahájil předseda J. Štych a přednesl návrh programu.

- Z. Smejkal přednesl návrh na doplnění o výzvu na kompletní výměnu oken na dvou nájemních domech v sídlišti za radnicí a na výměnu střechy na dvou domech v tomto sídlišti. Jednou těchto střech musí být oprava střechy na č.p. 460/461.

- Ing. Nerad předložil žádost nájemců domů č.p. 568,569 o zateplení domu. S tím vyvstává potřeba zpracování projektu na zateplení tohoto domu.

Program:

1) Výběr  projektových prací pro obec:

a) - projekt rekonstrukce obřadní síně OÚ, změna projektu fasády radnice

b) - projekt rekonstrukce VO obce

c) - změna ÚP č. 5 - otevření obálek na radě obce dne 27.2.2008

d) - plynovodní přípojka pro PDA

e) - projekt na doplnění teplovodních přípojek budov na CZT v bývalých kasárnách

f) - projekt na prodloužení MK v Chaloupkách

2)  - výzva k podání nabídky na organizaci obchodních veřejných soutěží

3) Výběr stavebně montážních prací

a) - výzva k podání nabídka na výměnu oken v sídlišti za radnicí

b) - nabídka na  havarijní opravu štítové stěny obytného domu č.p. 493

c) - výzva k podání nabídky na rekonstrukci obřadní síně OÚ

4)  Zápis a podklady z jednání vládní komise pro Brdsko - dotace.

5) Různé - nabídky firem:

a) - i-technik s.r.o. Plzeň - Varovný a informační systém obyvatelstva

b) - EUFC CZ s.r.o. Brno - zpracování podkladů a žádostí o dotace

c) - Silba s.r.o. Plzeň - opravy místních komunikací

6) Výběr provozovatele restaurace v PDA

Program byl od zaslání pozvánky doplněn o body:

- objednání PD na plynovou přípojku pro PDA

-  objednávka na dokumentaci přípojek na CZT v bývalých kasárnách

- objednávka na prodloužení MK v Chaloupkách (žádost M.Plešmídová, V.Hyťhová,

A.Moc)

-  Alfablon s.r.o – izolace skládek TKO

-  výběr provozovatele restaurace v PDA

- Z. Smejkal přednesl návrh na doplnění o výzvu na kompletní výměnu oken na dvou nájemních domech v sídlišti za radnicí a na výměnu střechy na dvou domech v tomto sídlišti. Jednou těchto střech musí být oprava střechy na č.p. 460/461.

- Ing. Nerad předložil žádost nájemců domů č.p. 568,569 o zateplení domu. S tím vyvstává potřeba zpracování projektu na zateplení tohoto domu.

Usnesení č. 1/6

Komise                        u k l á d á

- RO informovat příslušné komise o výsledné podobě návrhů na

rekonstrukci obřadní síně a fasády radnice

Termín: do 31.3.2008

Usnesení č.2/6

Komise                         u k l á d á

- Ing.Neradovi vypracovat  zadání a dohled nad zpracováním projektů

správy a rekonstrukce VO

Termín: 30.4.2008

- RO zajistí oslovení zájemců na rekonstrukci a správu VO

Termín: 30.4.2008

Usnesení č.3/6

Komise                         u k l á d á

- Ing. Neradovi - projednat s Ing. Škopem možnosti zvýšení dimenze

přípojky plynu pro PDA

Termín: do 31.3.2008

Usnesení č.4/6

Komise                         u k l á d á

- Ing. Neradovi zajistit vyvěšení výzvy na webové stránky a její

odeslání jmenovaným firmám

Termín: do 31.3.2008

Usnesení č.5/6

Komise                         u k l á d á

- Z. Smejkalovi a Ing. Hladkému zajistit výměnu oken v sídlišti za

radnicí

Termín: dle smlouvy s firmou AGEPLAST  s.r.o.

Usnesení č.6/6

Komise                         u k l á d á

- Z.Smejkalovi a Ing. Hladkému zajistit zateplení fasády domu č.p. 493

Termín: dle smlouvy s firmou RYTA s.r.o.

Usnesení č.7/6

Komise                         u k l á d á

-  Ing. Neradovi rozeslat výzvu a zadávací dokumentaci na interiér

radnice vyjmenovaným firmám

Termín: 31.3.2008

Usnesení č.8/6

Komise                         u k l á d á

a)  Ing.Neradovi navrhnout výzvu k provozování restaurace v PDA,

poslat ji zájemcům a vyvěsit ji na webu obce

Termín: do 30.4.2008

b) komisi pro veřejné zakázky vybrat nájemce pro provozování

restaurace v PDA.

Termín: do 31.5.2008

Usnesení č.9/6

Komise                         u k l á d á

-  Z. Smejkalovi dohodnout zpracování PD na zateplení nájemního

domu č.p. 568,569 s firmou AREA s.r.o. Rokycany

Termín: do 31.3.2008

Usnesení č.10/6

Komise                        d o p o r u č u j e

a) Radě obce projednat s dodavatelem projektu připomínky ke studiím

a realizovat obřadní místnosti a fasádu budovy radnice podle

doplněných návrhů firmy Art Kodiak s.r.o., Školní 639/II,

Rokycany

b) Radě obce zpracovat výzvu k podání nabídky na rekonstrukci VO  a

zaslat ji více firmám a zveřejnit ji na webových stránkách obce

c) Radě obce podepsat smlouvu na zpracování změny č. 5 ÚP

obce s firmou AVE ARCHITEKT a.s. Plzeň

d) Radě obce podepsat smlouvu a projednat s projektantem Ing. J.

Škopem - Rokycany možnost výšení dimenze přívodní trubky i pro

případné vytápění

e) Radě obce podepsat smlouvu s Ing.Šlajsem, Termoprojekt s.r.o.

Plzeň na projekty teplovodních přípojek k objektům v bývalých

kasárnách

f)  Radě obce podepsat dodatek smlouvy na tankovku s Ing. J.

Pankrácem, Plzeň na prodloužení komunikace ve Dvoře -

Chaloupkách s možností propojení na tankovku.

g) Radě obce zaslat výzvu na výběr poradce pro výběrová řízení

vyjmenovaným firmám a vyvěsit ji na webové stránky obce

IKA FINAL  s.r.o.,  Na Roudné 437, 301 65 Plzeň

Ing. Jiří Pankrác, Gerská  46, 323 00 Plzeň

INGEM inženýrská a.s., Barandova 26, 326 00 Plzeň

Ing. Ivan Černý, Na Hraně 52, 312 08 Plzeň

INTERSTAV Všeruby s.r.o., Všeruby 316, 330 16 Všeruby

h) Radě obce podepsat smlouvu s firmou AGEPLAST s.r.o., Vlčí jáma

606, 338 42 Zbiroh z důvodů nejmenší nabízené ceny za dodávku

platových oken pro sídliště za radnicí

i) Radě obce podepsat smlouvu s firmou RYTA s.r.o., Rokycany na

zateplení štítu domu č.p. 493 na izolaci vatou

j) Radě obce doplnit zadávací dokumentaci o podrobnosti dodávky a

rozeslat výzvu k podání nabídky na instalaci interiéru radnice

jmenovaným firmám

ART KODIAK s.r.o., Školní 639/II,  337 01 Rokycany

Památky s.p., Náměstí 95, 273 43 Buštěhrad

Truhlářství Rustical s.r.o., Uhelná 569, 330 03 Chrást u Plzně

David Svoboda,umělecké truhlářství, Volduchy 333, 338 022 Volduchy

PROJEKT STAV s.r.o., Boženy Němcové 703, 356 01 Sokolov

k) Radě obce zaslat objednávku na pasport a dokumentaci  Varovného

a informačního systému obce firmě i-technik s.r.o. Plzeň

l) Radě obce zaslat výzvu k podání nabídky na způsob provozování

restaurace v PDA zájemcům (pánové Petr Makaj a pan Bendek) a

vyvěsit ji na webové stránky obce.

m) Radě obce  podepsat smlouvu na zpracování projektu zateplení

domu č.p. 568,569 s firmou AREA s.r.o. Rokycany.

Usnesení č. 11/6

Komise                        b e r e   n a   v ě d o m í

- informaci Ing. F. Nerada o nabídkách firem ALFABLON s.r.o., EUFC CZ s.r.o., Silba s.r.o.   pro obec Strašice

- informaci o jednání zástupců obce v komisi pro rozvoj Brdska

Ve Strašicích  dne  12.3.2008

Zapsal: Ing. F. Nerad

Ověřil:  Josef Štych