054/Ne/09 - Zpráva z jednání

Datum:  10.3.2009

Místo:  OÚ Strašice

Přítomni: Ing. Fík – MÚ Rokycany, Ing. Chytrý – ředitel VLS s.p. Hořovice, Ing. Vicenda – zástupce Povodí Vltavy s.p.,  JUDr. Imrich Papp – KVUSS Praha, Ing. Rataj – MÚ Rokycany

J. Hahner, Ing. František Nerad  – OÚ Strašice, J. Perlík – starosta Hrádku u Rokycan, Ing. M. Kozlík – starosta Dobříva

Omluvil se: Ing. Baloun – starosta Rokycany

Předmět jednání: - rozšíření sítě limnigrafických a srážkoměrných stanic do VÚB

Výsledky jednání:

Podkladem pro jednání byl zápis a podklady vzorového projektu předložené Ing. Vicendou.

Cíl: rozšířit a propojit současně instalované limnigrafické stanice do sítě, která bude mít šanci zaznamenat zvyšování úrovně nebezpečí záplav v obcích ležících na Padrťském potoce a umístění srážkoměrné stanice na kopci Praha.

Ještě před dostavením se všech účastníků Ing. Kozlík vysvětlil příčiny povodní, které vznikly v poslední době. Upozornil, že nevznikly z důvodů přeplnění Padrťských rybníků, ale z důvodů rychlých odtoků srážek z dalších částí VÚB. Dokládá to projektem z Hydroprojektu Praha. Upozornil na to, že limnigrafická stanice u Padrti je zbytečná.

Po shromáždění všech jednání zahájil J. Hahner. Zopakoval důvody schůzky a úkoly, které jsme si na jednání v prosinci 2008 uložili.

- PV a.s. Praha projedná s KVUSS Praha na místních šetřeních navrhovaná místa z hlediska technického a z hlediska vlastnických práv a funkce VÚB

- KVUSS prověří legislativní možnosti, za kterých by bylo možné projekt realizovat

- obec Strašice zajistí financování projektu a osloví ke spoluúčasti Hrádek a Dobřív

- obec Strašice zajistí schůzku dnešního dne

Diskuse:

Ing. Vicenda – informoval o tom, že proběhlo místní šetření na Praze i u obou mostů.Požádal zástupce KVUSS o jejich stanovisko k záměru.

JUDr. Papp – informoval o tom, že na MŠ došlo k dohodám o provedení všech věcí, které požadujeme pro projekty a ze strany KVUSS jsou akceptovatelné požadavky při splnění těchto požadavků:

a) obec Strašice požádá o instalaci těchto zařízení a doloží jejich projekt

b) k projektu vydá kladné vyjádření velitel VÚB

c) KVUSS podepíše s obcí smlouvu o půjčce na dobu 5 let

d) obec Strašice podepíše s KVUSS smlouvu o službách (dodávka energií pro srážkoměrnou stanici na Praze)

J. Hahner – zeptal se, zda KVUSS je schopna své smlouvy vypracovat sama, pokud dostane podklady

JUDr. Papp – konstatoval, že se o těchto věcech po předložení projektu dohodneme. Povolení stavby na ohlášení bude vydávat Vojenský stavební úřad.

Ing. Vicenda – podle zkušeností PV s.p. postačí zpracování zjednodušené dokumentace, povolovalo se to např. na podkladu zákresu do fotografie.

Je schopen tyto podklady pro obec Strašice připravit. Zpracuje situace umístění a schéma zapojení.

Obec projekt zkompletuje a předá na KVUSS k projednání. Termín není určen, ale předpokládá se do konce března 2009.

Dále informoval, že spotřeba energie pro srážkoměr je asi 150 kV za rok. Na tuto částku podepíše obec Strašice smlouvu o službách s KVUSS.

Předpokládaná cena stavby bude cca 130 000,- (srážkoměr) a 2x 90 000,- (limnigrafy).

J. Perlík – Hrádek – ZM schválilo příspěvek 20 000,- Kč na tento projekt. Dodá do Strašic Usnesení ZO.

Ing. Kozlík – projedná v ZO rovněž 20 000,- Kč.

Ing. Vicenda - upozornil na to, že Mze ČR poskytuje na tyto věci dotace a bylo by dobré o ně požádat.

Žádost se pokusí podat obec Strašice.

Ing. Rataj se domnívá, že dotace neposkytují pouze na projekty nad 1 milion Kč.

Ing. Vicenda dále upozornil na problém přenosu dat. V místě limnigrafické stanice soutoku Padrťského potoka a Rezervy není signál a bude se muset najít způsob spojení stanice (stožár, posunutí stanice, nějaký vysílač, který však potřebuje velké množství energie, atd.) Na Praze je signál T-Mobile, na Padrti dva operátoři.

Nebylo zatím určeno, jak se to bude řešit, ale Ing. Vicenda přislíbil prověření signálu.

Ing. Kozlík upozornil na to, že se do těchto míst povede el. energie na jímání a bylo by pak možné to napojit na trvalé baterie.

Dále upozornil na nevhodný profil potoka v tomto místě.

Ing. Vicenda – proto se dávají tato zařízení na mosty, kde je profil příznivější a stabilní.

Ing. Chytrý – ve vztahu k VLS s.p. je tento projekt neutrální a nic se od nich nevyžaduje.

Ing. Fík – doporučil aby bylo provedeno sladění provozu limnigrafických stanic. Současný provoz ukazuje na některé nepřesnosti.

J. Perlík – limnigraf v Hrádku se bude měnit.

Ing. Vicenda přislíbil harmonizovat provoz všech limnigrafických stanic. Obec Strašice podepíše s PV s.p. smlouvu o servisu těchto zařízení.

Ing. Kozlík znovu popsal stav odtoku vody z VÚB a domnívá se, že nebude nutné stanici na Padrti dělat.

J. Hahner – popsal jiné možnosti řešení – vybudování suchého poldru, což není pro nás vůbec možné řešení. Pro obec Strašice bude stačit výstražný systém.

Ing. Nerad – popsal důvody, proč zde stanice bude instalována. Bude to základní kontrolní bod pro občany i VLS s.p.

Ing. Fík – informoval o možnosti napojení signálu na mobily funkcionářů obcí. Na tyto stanice bude možné napojit 16 mobilů, o kterých by rozhodovala obec Strašice. Bude nutné připravit propojení sítě Rokycan a Strašic.

ZÁVĚRY JEDNÁNÍ:

1) Přítomní se dohodli, že bude vybudováno rozšíření sítě a investorem bude obec Strašice s podporou Hrádku a Dobříva.

2) Srážkoměr i limnigrafické stanice budou umístěny na dohodnutých místech a KVUSS nemá proti jejich umístění připomínky, pokud budou splněny tyto body:

a) obec Strašice požádá o instalaci těchto zařízení a doloží jejich projekt

b) k projektu vydá kladné vyjádření velitel VÚB

c) KVUSS podepíše s obcí smlouvu o půjčce na dobu 5 let

d) obec Strašice podepíše s KVUSS smlouvu o službách (dodávka energií pro srážkoměrnou stanici na Praze)

3) Povodí Vltavy s.p. zpracuje podklady pro žádost (ohlášení) na umístění zařízení a obec Strašice je zkompletuje do projektů a požádá o jejich povolení.  PV s.p.  prověří signál  pro přenos dat na všech místech. Termín: 31.3.2009

4) Povodí Vltavy s.p., město Rokycany a obec Strašice propojí zařízení do jedné sítě. PV s.p. ji provozně harmonizuje a bude servisovat.

5) Obec Strašice podepíše s PV s.p. servisní smlouvu na tři nová zařízení.  Termín: 30.6.2009

6) Obec Strašice a město Rokycany v součinnosti zajistí dodavatele zařízení. Termín: 30.6.2009

7) Další jednání této komise se již neuskuteční.

10.3.2009                                                   zapsali: Ing. Nerad

Pěkný den.

V rychlosti jsem kouknul na web Ministerstva životního které dotační tituly z operačního programu životní prostředí – prioritní osa 1  na uvedené akce poskytuje.

- Pravděpodobně je tam skutečně omezení 1 mil. Kč

- Žádosti o dotace se většinou podávají v rámci tzv. výzev – termín jednotlivých výzev neznám.

- Doporučuji ověřit možnost, výši a termíny čerpání na uvedené infolince MŽP

Zasílám výpis z webu MŽP (např.: http://www.opzp.cz/sekce/367/prioritni-osa-1/ )

Operační program životné prostředí (MŽP)

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory: 1.3 Omezování rizika povodní

1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby

a preventivní protipovodňové ochrany

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,

budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,

atd...

Zelená linka

Pro zájemce o dotace z Operačního programu životní prostředí jsme zřídili Zelenou linku. Profesionálně vyškolení pracovníci poradí žadatelům při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí.

Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích).

Své dotazy můžete také posílat na dotazy@sfzp.cz

Zdraví

Petr Vicenda

Ještě kontakt na kontaktní místo Stát. fondu pro ŽP pro Plzeňský kraj:

| PLZEŇSKÝ KRAJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kopeckého sady 11 |  |  |
|  | 306 32 PLZEŇ | fax: 378 033 909 |  |
|  | Ivo Slováček | tel.: 378 033 910 | ivo.slovacek@sfzp.cz |
|  | Petr Fleišman | tel.: 378 033 909 | petr.fleisman@sfzp.cz |