Vážení nájemníci obecních bytů,

konečně nám byly po více než půlročním urgování  poskytnuty přístupové kódy na „naše stránky“ od správce sítě.

Úvodem Vás chci seznámit se základními aspekty naší činnosti. Je omylem se domnívat, že správa bytového fondu nakládá s finančními prostředky (vybraným nájmem) bez vědomí vlastníka tj. Obce Strašice.  Veškeré opravy, které přesahují finanční objem 100.000,-Kč musí projít schválením statutárního orgánu obce nebo radou obce a to většinou na základě vypsané veřejné zakázky dle příslušného zákona.

V letech 2002 až 2007 byl splácen úvěr na zajištění rekonstrukce ústředního topení v bytovkách za radnicí včetně výměn rozvodů studené a teplé vody.  Dále byly každoročně využívány prostředky fondu rozvoje bydlení na akce schválené obcí, které musely být splaceny v termínu do jednoho roku.

Proto v těchto letech nebylo možné provádět údržbu ve větších objemech, neboť zbývající použitelný objem vybraných finančních prostředků odcházel na splátky úvěrů a úroků z úvěru. Tento rozdíl je v rozborech hospodaření uváděn jako zisk bytové správy, protože se jedná o odvod z hospodářské činnosti do rozpočtu obce.

Rozbor hospodaření předkládá správce za každé čtvrtletí běžného roku včetně ročního vypořádání a je předkládán radě obce. Informace o hospodaření bytové správy jsou plně v kompetenci vlastníka.

K plánu oprav na bytovém fondu lze říci pouze tolik, že do současné doby probíhají jednání na úrovni starosty obce o rozsahu a zaměření oprav a údržby. V současné době je uvolněn objem cca 4 mil. Kč na rekonstrukce střech bytových domů za radnicí z rozpočtu obce, správa byt. fondu zajistila provedení rekonstrukce na dvou domech v objemu 1.092.477,-Kč z příjmů bytové správy. Do 15. 5. 2009 bylo na údržbu vynaloženo 2.106.000,- Kč, celkem 3.198.477,-Kč, při plánovaném objemu finančních prostředků na údržbu ve výši 5.006 tis. Kč. Mimo to splácí správa půjčku na zateplení domů „u pošty“ ve výši 1 mil. Kč.

Záměrem byt.správy bylo zajištění  výměn oken v sídlišti „za radnicí“ nebo „u hřiště“.  Toto bylo nahrazeno usnesením rady ze dne 13.5.2009 v následujícím znění:

1.	Uzavřít SoD s firmou JUDr. Švamberka na organizaci revitalizace sídliště za radnicí.

2.	Zahájit přípravu revitalizace sídliště u hřiště v návaznosti na sídliště za radnicí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr obce, který je mimo působnost správce BF obracejte se s dotazy na p. Hahnera nebo ing. Nerada. Veškeré dosud námi podávané informace ohledně postupu při výměnách oken považujte za neplatné a s ohledem na potřebnou součinnost s obcí nebudou schvalovány výměny oken individuelně do doby odsouhlasení technických požadavků dle zpracovaných energetických auditů, které správce BF nemá v současnosti k dispozici.

755 tis. Kč je rezerva na neplánované (havarijní) opravy, 1.548 tis. Kč jsou ostatní náklady spojené s provozem bytové správy.

Protože se na fóru obce několikrát objevil dotaz ohledně opravy bytového domu čp. 460-1 musím znovu opakovat, že akce byla projednána v orgánech obce, poté zpracován výkaz výměr, vypsáno poptávkové řízení u nejméně pěti firem a celá akce byla financována pomocí půjčky z fondu rozvoje bydlení. Smlouva byla podepsána po schválení statutárním orgánem obce. Zateplení nebylo pro nedostatek potřebných financí plánováno, fasáda před opravou byla z více než 60 % opadaná a jednalo se víceméně o havarijní stav, kdy pronikala vlhkost skrz stavební konstrukci.

Vyúčtování služeb je skutečně stanoveno s termínem předložení do 30.4. každého roku podle vyhl.č. 372/2001 Sb. (ne podle zákona). V letošním roce nám zpracovatel vyúčtování nákladů za dodávky tepla z důvodu změny organizačního systému předal podklady o měsíc později, přesto bylo vyúčtování předáno nájemcům v období od 1. -6. květnem.  Probíhá jednání s dodavatelem rozúčtování nákladů na teplo, aby se tomuto excesu pro příště vyvaroval.

V oblasti cen za dodávky tepla je jeho cena ovlivněna především prudkým nárůstem cen za zemní plyn, který činí od roku 2006 více než 60 %. Přesto je cena ve Strašicích v porovnání s jinými zdroji podobného charakteru  (Rokycany, Holoubkov, Zbiroh) nejnižší.

Ve Strašicích 21.5.2009

Zdeněk Smejkal