U S N E S E N Í  Č. 18/2009

ze schůze komise pro veřejné zakázky

obce Strašice uskutečněné dne 27. července 2009

______________________________________________________________

Přítomni:  Ing. František Nerad, Jiří Hahner, Jana Miščíková, Václav Pospíšil,

Omluveni:  Z. Smejkal, Josef  Štych, Ing. Miloš Fetter, Antonín Horáček,

# Místo jednání:  Obecní úřad

Program:

1) Informace o objednávkách obce:

a) vícepráce na rekonstrukci ZŠ – objednávka

2) Výběr projektových prací pro obec:

a) nabídka na zajištění autorského dozoru při stavbě kanalizace (SUDOP a.s. Plzeň – mandátní smlouva)

b) nabídka na projekt demolice budovy ZS na Dukle (P. Siegl – Plzeň)

c) nabídka na zpracování koncepce cyklotras v okolí Strašic (Ing. Žáková – Cykloradka o.s. Plzeň)

d) změna koncepce webových stránek obce (webmaster)

e) zpracování projektu na rekonstrukci světel v tělocvičně ZŠ (Dobiášová – Rokycany)

f) výzva ke zpracování projektu parkovišť v sídlišti u hřiště

g) nabídka na zpracování urbanistické studie sídliště RD v zóně „U Antonína“ (Ave Architekt a.s. Plzeň

3) Výběr dodavatele stavebních prací:

a) nabídky na zbudování sušárny v domě č.p. 467 (P. Hochman - Rokycany)

b) nabídka na regulaci a zprovoznění plynové kotelny na OÚ (P. Peterka - Plzeň)

c) nabídka na montáž doplnění pavlače o stylové WC (Art Kodiak s.r.o. Rokycany)

d) nabídka na havarijní rekonstrukci vodovodu v sídlišti za radnicí (VOSS a.s.  Sokolov)

e) Nabídka na odstranění havárie topného potrubí do tělocvičny ZŠ (Regotherm s.r.o.)

f) Výzva k podání nabídky na rekonstrukci budovy e.č. 14 – ubytovna

g) Výzva k podání nabídky na rekonstrukci budovy Sběrného dvora a Muzea autobusů

h) Výběr dodavatele pro zřízení přípojky plynu pro Společenský dům

i) Výzva k provedení plynofikace domů 466 a 467 a 498 – 499

j) Výzva k realizaci prodloužení VaK v areálu bývalých kasáren

k) Prodloužení vodovodu ke kostelu

4) Různé:

a)  výběr zájemce o odkoupení objektu 983 – myčka tanků – informace o stavu

b)  výběr dodavatele vnějších věšáků na prádlo v bytovkách – vyžádání nabídky

c)  řešení VaK Na Benátkách – žádost osmi občanů

d) pasport mostů a propustků

e)  prodej projektu elektrárny na biomasu – předběžná nabídka Ing. T. Špirek – GEC s.r.o.

f) nabídka na hydroizolace v bytovkách (Ing. Blovský – Plzeň)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení č.1/20

Komise                        b e r e  na  v ě d o m í

a) informace o objednávce víceprací na rekonstrukci ZŠ

b) informace o SM na autorský dozor na stavbě VaK Na Huti

s firmou SUDOP a.s. Plzeň

c) informace o objednávce projektu na demolici ZS na Dukle  od

projektanta P. Siegla - Plzeň

d)informace o objednávce projektu na osvětlení tělocvičny v ZŠ

(Ing. Dobiášová – Rokycany)

e) informaci o zřízení sušárny prádla v domě č.p. 466,467 firmou

pana Petra Hochmana (Rokycany) za cenu 26 487 Kč

f) informaci o nabídce na MaR pro plynovou kotelnu na OÚ od firmy

P. Peterka, Plzeň za cenu 4 937,- Kč vč. DPH

g) informaci o nabídce na stylového dřevěného WC na pavlači na OÚ

od firmy Art Kodiak s.r.o., Rokycany  za cenu 46 410,- Kč vč. DPH

h)  nabídku a SoD na rekonstrukci vodovodu v sídlišti za radnicí

firmou VOSS a.s. Sokolov dle jejich nabídky za 1 448 600,- Kč bez

DPH

i) informaci o nabídce na řešení havárie teplovodu do tělocvičny v ZŠ

firmou Regotherm s.r.o. Rokycany za cenu 468 447,- Kč bez. DPH

j)  projekt na rekonstrukci budovy e.č. 34 – objekt sběrného dvora a

muzea autobusů

k) informace  o zajišťování plynofikace domu č.p. 466 – 467

l) žádost občanů na zřízení vodovodu a kanalizace na Benátkách

m) informace o pasportu mostů a propustků na místních komunikacích

n) nabídku Ing. P.Blovského na zajištění hydroizolací obytných domů

obce chemickou cestou

Usnesení č.2/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO oslovit projektanta pana P. Siegla z Plzně a vyžádat si od něj

nabídku na zpracování projektu na využití přístavby kotelny

v tělocvičně ZŠ

Usnesení č.3/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO objednat zpracování projektu cyklotrasy v okolí obce Strašice od

o.s. Cykloradka Plzeň

Usnesení č.4/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO nechat zpracovat změnu webových stránek a doplnění hardware

od stávajícího webmastera M. Benčíka – firmy Globalweb.

Usnesení č.5/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO oslovit tři elektrikářské firmy a vyžádat si nabídky na

rekonstrukci osvětlení v tělocvičně ZŠ

Usnesení č.6/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO zpracovat projekt na dopravu v klidu v sídlišti u hřiště a rozeslat

nabídky nejméně třem projekčním firmám

Usnesení č.7/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO podepsat SoD na projekt Územní studie stavebního obvodu

v lokalitě „U Antonína“ s firmou Ave Architekt a.s. Plzeň za 42 000,-

Usnesení č.8/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO zpracovat návrh Domovního řádu pro nájemní domy obce a zahájit

jednání o něm

Usnesení č.9/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO  zajistit rekonstrukci budovy e.č. 14 – ubytovny a vyzvat

k podání nabídky ve zjednodušeném výběrovém řízení 5

dodavatelských firem

Usnesení č.10/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO zajistit dotace na rekonstrukci budovy e.č. 34 – objekt sběrného

dvora a muzea autobusů

Usnesení č.11/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO  zajistit prodloužení stl. rozvodu plynu a přípojky pro Společenský

dům firmou GASUP s.r.o. Plzeň dle jejich nabídky za 68 640,- Kč vč.

DPH

Usnesení č.12/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO  zajistit provedení montáže rozvodu plynu v domě č.p. 466 – 7

Usnesení č.13/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO připravit realizaci akce Přípojky a vodovodu v areálu bývalých

kasáren k budově e.č. 34.

Usnesení č.14/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO  připravit realizaci akce Přípojky vodovodu ke kostelu

Usnesení č.15/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO oslovit pana Kopejska, zájemce o myčku tanků a vyžádat si od

něho jasný popis investičního záměru a cenovou nabídku

Usnesení č.16/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO oslovit Zámečnictví DUO s.r.o. Strašice a vyžádat si od něho

cenovou nabídku na zhotovení venkovních věšáků na prádlo v

bytovkách.

Usnesení č.17/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO vyřešit přednostně vodovod Na Benátkách. Řešení kanalizace

v případě, že se na tento dodatek projektu seženou další finanční

prostředky

Usnesení č.18/20

Komise                         d o p o r u č u j e

RO jednat dále o nabídce Ing. P.Blovského na zajištění hydroizolací

obytných domů obce chemickou cestou. Řešit dále v případě, že se na

tuto opravu seženou další finanční prostředky

Usnesení č.19/20

Komise                         u k l á d á

- J. Hahnerovi -  a)  zjistit finanční částku na vícepráce v ZŠ - T: 31.12.2009

b) podepsat SM na autorský dozor na výstavbě VaK Na Huti se

SUDOP a.s. Plzeň -  T: do 31.10.2009

c) zajistit vymazání stavby bývalého ZS na Dukle z KN -  T:

30.6.2010

d) oslovit M. Benčíka a vyžádat si kompletní nabídku na změny

webových stránek obce a pak podepsat SoD -  T: 30.11.2009

e) zajistit finance na projekt parkovišť v sídlišti u hřiště a

zahrnout je do rozpočtu roku 2010-  T: 28.2.2010

f) podepsat SoD na a finance na zpracování urbanistické studie

sídliště RD v zóně „U Antonína“ zahrnout do rozpočtu roku

2010   -  T:  28.2.2010

g) vyčlenit do rozpočtu 2010 finance na dokončení budovy OÚ

- T: 28.2.2010

h)  zajistit pro akci rekonstrukce vodovodu v bytovkách TDI –

T: 30.9.2009

i) zajistit finanční pokrytí stavby rekonstrukce ubytovny e.č. 14

– T: 28.2.2010

j)  vyčlenit do rozpočtu 2010 finance na dokončení komunikace

po opravě rozvodu tepla v areálu ZŠ -  T:  28.2.2010

k) zajistit dotace na rekonstrukci budovy e.č. 34 -  T: 31.3.2010

l) zajistit zřízení přípojky plynu pro Společenský dům –

T: 30.11.2009

m) zajistit provedení plynofikace domů 466 a 467 a 498 – 499

-  T: 30.12.2009

n) pokusit se zajistit dotační prostředky na prodloužení VaK

v areálu bývalých kasáren – T: 28.2.2010

o) pokusit se zajistit dotační prostředky na prodloužení

vodovodu ke kostelu  – T: 28.2.2010

p) zajistit finance na výrobu věšáků na prádlo v bytovkách –

T: 28.2.2009

q) pokusit se navýšit finanční prostředky na VaK Na Huti –

T: 28.2.2010

r) pokusit se zajistit finanční prostředky na hydroizolace

nájemních bytových domů – T: 30.6.2010

Usnesení č. 20/20

Komise                         u k l á d á

- Ing. Neradovi –  a)  zajistit nabídku od P. Siegla na projekt úprav bývalé kotelny

u tělocvičny ZŠ  – T:  30.11.2009

b)  zpracovat výzvu na rekonstrukci osvětlení tělocvičny ZŠ a

zaslat je nejméně třem firmám - T: 31.3.2010

c) zpracovat výzvu na zpracování projektu parkovišť v sídlišti

u hřiště a oslovit tři projekční firmy - T: 31.12.2009

d) zpracovat zadání a předat podklady na zpracování

urbanistické studie sídliště RD v zóně „U Antonína“

projekční firmě Ave Architekt a.s. Plzeň - T: 30.11.2009

e) zpracovat návrh Domovního řádu pro nájemní domy obce

- T: 31.3.2009

f) zajistit TDI pro havarijní rekonstrukci vodovodu v sídlišti za

radnicí -  T: 30.11.2009

g) zajistit oslovení pěti firem k podání nabídky na

rekonstrukci budovy e.č. 14 – ubytovna -  T: 30.11.2009

h) zajistit zřízení přípojky plynu pro Společenský dům -

T: 30.11.2009

i) zajistit provedení plynofikace domů 466 a 467 a 498 – 499 -

T: 30.12.2009

j) připravit výběrové řízení na prodloužení VaK v areálu

bývalých kasáren -  T: 28.2.2010

k) připravit výběrové řízení na Prodloužení vodovodu ke

kostelu -  T: 28.2.2010

l) zaslat zájemci o myčku tanků výzvu k podání nabídky a

záměru - T: 31.1.2010

Usnesení č. 21/20

Komise                         u k l á d á

- J. Miščíkové – a) zajistit demoliční výměr na stavbu ZS na Dukle

- T: 31.12.2009

b) zpracovat návrh Domovního řádu pro nájemní domy

obce. - T: - 31.3.2009

c) zajistit zřízení přípojky plynu pro Společenský dům –

T: 30.11.2009

d) zajistit podání výzvy na dodavatele vnějších věšáků na prádlo

v bytovkách Zámečnictví DUO s.r.o. a předložit nabídku

KVZ -  T: 30.11.2009

e)  zpracovat harmonogram oprav mostů a propustků na MK

obce Strašice dle finančních možností obce – T: 31.3.2010

Usnesení č. 22/20

Komise                         u k l á d á

- Mgr. Makajovi – zpracovat soupis míst, které by měla cyklotrasa propojit –

T: 30.11. 2009

Usnesení č. 23/20

Komise                         u k l á d á

- M. Kořánové – připravit podněty pro obsah Domovního řádu – T: 31.12.2009

Usnesení č. 24/20

Komise                         d o p o r u č u j e

- RO – zjistit další možnosti zajištění financí na opravy mostů a propustků na

MK

Ve Strašicích  dne  4.11. 2009

Zapsal: Ing. F. Nerad

Ověřil: Jiří Hahner