	OBEC

STRAŠICE
	Zápis z Rady č.
	034/3/08

	

	Datum/místo:
	19.3.2008 v 18:00 /OÚ

	Přítomni:
	J. Hahner, Ing. F. Nerad, Mgr. J. Kantor,  Mgr. A. Kapolková, Ing. M. Fetter

	Omluveni:
	

	Přizváni:
	Mgr. Tomáš Makaj

	Hosté:
	

	Kontroloval: 
	Ing. Miloš Fetter /19.3.2008/

	Zapsal/datum/hod:
	Ing. František Nerad /19.3.2008/

	Příští Rada obce:
	2.4.2008


I. Program
II. Kontrola plnění usnesení RO 

III. Doklady a informace na vědomí

IV. Projednáno

1.  Program jednání ZO č. 010
2.  Záměry při výstavbě muzea Strašice
3.  Různé

II.  Kontrola plnění Usnesení RO

Usnesení z Rady č. 003/11/06

	Číslo

003/11/06 – 4.
	Věc

Problematika objektu Koupák
	Odpovídá

J. Hahner,
Ing. Hladký,
Ing. F.Nerad,
právník obce
	Termín

31.3.2007

N.termín
30.9.2007

NT – 30.6.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce u k l á d á  starostovi a místostarostovi ve věci  postupovat dle textu.

Rada obce u k l á d á   právním zástupci zpracovat právní postup řešení

Rada obce u k l á d á   Ing. Hladkému zajistit kolaudaci objektu Koupák

Rada obce u k l á d á  komisi pro KST zpracovat projekt pro letní festival punkové hudby


Usnesení RO č. 022/09/07

	Číslo

022/09/07 - 3.
	Věc

Stav společnosti Služby  obce Strašice s.r.o. 
	Odpovídá

RO, D. Pliml
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  s ch v a l u j  e   kroky jednatele společnosti Služby obce Strašice s.r.o. v 1. pololetí 2007 a  u k l á d á  postupovat dle textu.


    Usnesení RO č. 023/10/07

	Číslo

023/10/07– 1.
	Věc

Žádost nájemců domu čp. 562-563 o regeneraci z 24.9.2007
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, Z. Smejkal, J. Štych, J. Andrlíková
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost nájemců domů č.p. 562 - 563  na regeneraci a  u k l á d á  postupovat dle textu.  


V. Usnesení RO č. 025/11/07

	Číslo

025/11/07 – 3.18.
	Věc

Žádost o pronájem nebo prodej nebytových prostor pana D. Dovici, Strašice 500/II
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, E.Kleknerová
	Termín

15.12.2007

NT

31.12.2007

NT 31.3.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost o pronájem nebo prodej nebytových prostor panu D. Dovicovi, bytem Strašice 500/II. 


V. Usnesení RO č. 026/11/07

	Číslo

026/11/07 - 2. 
	Věc

Výzva k podávání žádostí o veřejnou finanční podporu
	Odpovídá

Mgr. Makaj, J. Andrlíková, E. Kleknerová
	Termín

20.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada   s ch v a l u j e    výzvu k podávání žádostí o veřejnou finanční podporu na rok 2008.

	Číslo

026/11/07 – 4.9.
	Věc

Aplikace zákona o střetu zájmů v obci Strašice
	Odpovídá

Ing. Nerad,  J. Hahner
	Termín

30.6.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky vyplývající z ustanovení zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů.  


 Usnesení RO č. 027/12/07

	Číslo

027/12/07 – 4.8.
	Věc

Žádost o nájem a odkoupení pozemků V. Spousty, Strašice 118  
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, Ing. Nerad
	Termín

21.2.2008

NT

31.7.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í   návrh požadavků pana  V. Spousty, Strašice 118 a  s ch v a l u j e  postup řešení.


Usnesení RO č. 028/12/07

	Číslo

028/12/07– 1.
	Věc

Usnesení  jednání ZO č. 008 dne 13.12.2007
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, RO, E.Kleknerová
	Termín

23.10.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky pro zajištění  plnění usnesení ZO č. 008 dne 13.12.2007    


Usnesení RO č. 029/1/08

	Číslo

029/1/08 - 4.2.
	Věc

 Odprodej budov č. 36,37 v bývalých kasárnách  - žádost P. Műllera, Strašice
	Odpovídá

J. Hahner, Ing.Nerad, Ing. Hladký, E.Kleknerová
	Termín

21.2.2008

NT

30.6.2008
	Výrok

Zrušeno

	Usnesení 

Rada  b e r e  na   v ě d o m í    žádost o odkoupení objektů č. 36,37 v areálu bývalých kasáren Pavlem Műllerem, Strašice   a  u k l á d á  postupovat dle textu.


Usnesení RO č. 030/1/08

	Číslo

030/1/08 – 4.11.
	Věc

Žádost o řešení parkování osobních aut v sídlišti za 

radnicí - H. Gaherové, Strašice 445
	Odpovídá

Ing. Frajt, J. Hahner, Ing. Nerad, RO
	Termín

31.5.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky pro řešení parkování v sídlišti za radnicí.  

	Číslo

030/1/08 – 4.12.
	Věc

Řešení opravy budovy radnice
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Štych   

Ing. Hladký
	Termín

29.2.2008

N.T. 30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky pro řešení rekonstrukce budovy radnice.  

	Číslo

030/1/08 – 4.15.
	Věc

Výzva k zjednání nápravy v pronajatém objektu e.č. 3 - K. Viktora, Cerhovice.
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, PZO,  

E.Kleknerová
	Termín

29.2.2008

N.T. 31.3.2008

N.T. 31.5.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky pro legalizaci nebo ukončení provozu v budově e.č. 3, postavené na st.p. 568/39 pronajaté panu K. Viktorovi, Pražská 149, Cerhovice .  


 Usnesení RO č. 031/2/08

	Číslo

031/2/08 - 4.1.
	Věc

Zápis z jednání KŽP ze dne 12.12.2007
	Odpovídá Ing. Benďák 
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada s ch v a l u j e   zápis komise pro ŽP z jednání dne 12.12.2007  a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

031/2/08 –4.4.
	Věc

Nabídka na zpracování studie Varovného a informačního systému obce - i- technik s.r.o., Plzeň
	Odpovídá

Ing. Frajt, Ing. Nerad, J. Štych, Ing. Hladký
	Termín

15.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  zápis z jednání a nabídku  firem VEGA-COM s.r.o., Praha a i-technik s.r.o. Plzeň a  

 u k l á d á  postupovat dle textu.  

	Číslo

031/2/08 – 4.6.
	Věc

Stanovisko k návrhu změn poplatků za nakládání s odpady v rámci novely zákona o odpadech
	Odpovídá

D. Pliml, PZO,    

E. Kleknerová
	Termín

31.3.2008 
	Výrok

Zrušeno

	Usnesení

Rada obce  u k l á d á   zpracovat připomínky k změnám poplatků za nakládání s odpady a k novele zákona o odpadech.                                                             

	Číslo

031/2/08 – 4.7.
	Věc

Zpráva z valné hromady SDH Strašice 26.1.2008
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, Ing. Frajt, J. Janečková 
	Termín

30.6.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   zprávu z VH SDH Strašice z 26.1.2008  a  u k l á d á  postupovat dle textu .                                 

	Číslo

031/2/08 – 4.16.
	Věc

Žádost o odvodnění pozemku  s garáží - P. Vlček Strašice 596/II
	Odpovídá

Ing. Hladký, Ing. Nerad, E. Kleknerová
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky ve věci odstranění závad způsobujících škody na soukromé garáži pana P. Vlčka, Strašice 596/III,  postavené na st.p. 840 v k.ú. Strašice .  

	Číslo

031/2/08 – 4.20.
	Věc

Podklady pro privatizaci obecních bytů od JUDr. Švamberka, návrhy smluv a výzev, podklady pro založení BD a SVJ 
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Andrlíková, JUDr. Švamberk
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky související s privatizací bytů schválených ZO a  b e r e   na  v ě d o m í   kupní smlouvy na prodej těchto bytů .  

	Číslo

031/2/08 – 4.21.
	Věc

Vznik Muzea autobusů v koordinaci obce a Škoda bus
 Klub o.s. Plzeň
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, Mgr. Makaj, Ing. Frajt, F.Flemr, J. Miščíková
	Termín

23.10.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky související se vznikem Muzea autobusů v sdružení obce a Škoda bus Klub o.s. Plzeň.  


V. Usnesení RO č. 032/2/08

	Číslo

032/2/08– 1.
	Věc

Rozpracování Usnesení ZO č. 009 z 21.2.2008
	Odpovídá

RO, J. Hahner, Ing. Nerad, E. Kleknerová, J.Andrlíková
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  rozpracování Usnesení ZO č. 009 z 21.2.2008 a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

032/2/08 - 2. 
	Věc

Otevírání obálek na dodavatele projektu změny ÚP č. 5
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, J. Štych
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada   s ch v a l u j e  výsledek otevírání obálek na dodavatele projektu změny ÚP č. 5 a   u k l á d á   postupovat dle textu..

	Číslo

032/2/08 - 3.
	Věc

Právní rozbor možností využívání lesů ve VÚB - JUDr.Bílek
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, PZO
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada s ch v a l u j e  kroky k zajištění jednání o využívání okrajových částí VÚB sousedícími obcemi  a   u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

032/2/08 - 4.2.
	Věc

Žádost P. Horáčkové o pronájem nebytového prostoru v budově MŠ
	Odpovídá

 Ing. Nerad 
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení 

Rada  s ch v a l u j e    žádost P. Horáčkové, Strašice 618/III  o nebytový prostor v budově MŠ.

	Číslo

032/2/08 – 4.3.
	Věc

Rekapitulace nedokončených úkolů KŽP za rok 2007 
	Odpovídá

RO, KŽP, OPS, J. Hahner
	Termín

30.6.2008 
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  s ch v a l u j e  kroky  k dořešení návrhů KŽP v roce 2007 a  u k l á d á   postupovat dle textu.

	Číslo

032/2/08 –4.4.
	Věc

Záznam o metodické pomoci MV ČR ve věci OZV o „pohybu psů na veřejných prostranstvích“ 
	Odpovídá

Ing. Frajt, Ing. Nerad, E. Kleknerová
	Termín

24.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  zápis z jednání místostarosty s metodickým odborem MV ČR o OZV č. 7/2007 a  u k l á d á  postupovat dle textu.  

	Číslo

032/2/08 – 4.5.
	Věc

Žádosti o řešení problémů v obecních nájemních bytech - L. Červenková, V. Vacková
	Odpovídá

Ing. Hladký, Z. Smejkal, J. Kysilko
	Termín

31.3.2008

N.T. 30.4.2008
	Výrok

Trvá


	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e  kroky pro řešení závad v domech č.p. 564 a č.p. 465 a na MK  v obci.                                     

	Číslo

032/2/08 – 4.6.
	Věc

Připomínky k vybavení kuchyně v bývalém PDA
	Odpovídá

J. Hahner PZO, Ing. Nerad, RO
	Termín

31.8.2008 
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  u k l á d á   zapracovat připomínky k vybavení restaurace v bývalém PDA do projektu a zajistit rekonstrukci.                                   

	Číslo

032/2/08 – 4.7.
	Věc

Žádost č.j. 0281/08 Ing. Kužela o uvedení STA na domech č.p. 592 - 600
	Odpovídá

Z. Smejkal, J. Andrlíková 
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  b e r e   na  v ě d o m í   žádost o změnu umístění STA na domech č.p. 592 - 600  a  u k l á d á  postupovat dle textu.                                 

	Číslo

032/2/08 – 4.8.
	Věc

Výsledky prohlídky STA na domech 592 - 600 firmou MOREZ A.V. - Plzeň
	Odpovídá

Z. Smejkal, J. Andrlíková, RO
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   kroky Z. Smejkala ve věci nápravy stavu STA na domech č.p. 592 - 600 a  u k l á d á   postupovat dle textu.                                 

	Číslo

032/2/08 – 4.11.
	Věc

Uvedení budovy e.č. 14 do souladu se zákony na základě podnětu KHS Plzeň
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, Ing. Hladký
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky k uvedení provozu budovy e.č. 14 do souladu se zákony.  

	Číslo

032/2/08 – 4.13.
	Věc

Žádost o odprodej pozemků - Ing.Hodanová - Plzeň
	Odpovídá

Ing. Nerad,  E. Kleknerová
	Termín

30.6.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í   žádost Ing. M. Hodanové z Plzně o prodej pozemků v areálu bývalých kasáren.  

	Číslo

032/2/08 – 4.18.
	Věc

Zápis komise pro rozvoj obce ze dne 19.2.2008
	Odpovídá

J.Hahner, Ing. Nerad
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   zápis z jednání komise pro rozvoj obce ze dne 19.2.2008  a  u k l á d á   postupovat dle textu zápisu.   

	Číslo

032/2/08 – 4.19.
	Věc

Pronájem a pozdější prodej majetku obce  budova e. č. 21
	Odpovídá

J.Hahner, F.Flemr, L. Plešmídová, Ing. Nerad, E.Kleknerová
	Termín

24.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  nájemní smlouvu na pronájem budovy e.č. 21 panu L. Vinšovi,Rokycany, IČ: 722 63 857 .  

	Číslo

032/2/08 – 4.20.
	Věc

Úhrada nákladů na opravy nebytového prostoru paní  J. Gröblové v č.p. 467
	Odpovídá

Ing. Nerad, L. Plešmídová 
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  snížení nájmu na nebytový prostor v č.p. 467 o vložené prostředky  pro nájemce J. Gröblovou .  

	Číslo

032/2/08 – 4.21.
	Věc

Usnesení č. 1/2008 stavební komise z jednání ze 

dne 7.2.2008
	Odpovídá

Ing. Hladký, Ing. Nerad, Z. Smejkal
	Termín

31.5.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  usnesení č. 1/2008 ze dne 7.2.2008 komise pro výstavbu a  u k l á d á   postupovat dle textu.  

	Číslo

032/2/08 – 4.22.
	Věc

Žádost o prodloužení místní komunikace v Chaloupkách  - na p.č. 1995 
	Odpovídá

RO, KVZ
	Termín

31.12.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e    žádost M. Plešmídové,M. Hyťhové, A. Moce  na protažení MK na pozemku p.č. 1995  a  u k l á d á   postupovat dle textu.  

	Číslo

032/2/08 – 4.27.
	Věc

Zápis ze zasedání komise pro životní prostředí ze 

13.2.2008
	Odpovídá

Ing. Benďák, Ing. Nerad, RO,PZO
	Termín

30.6.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  zápis a úkoly z něho vyplývající komise pro životní prostředí ze dne 13.2.2008.  

	Číslo

032/2/08 – 4.29.
	Věc

Usnesení bytové komise č. 13/2008 ze dne 14.2.2008
	Odpovídá

Z. Smejkal, PZO
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   usnesení č. 13/2008 bytové komise z 14.2.2008  a  u k l á d á   postupovat dle textu.                               

	Číslo

032/2/08 – 4.30.
	Věc

Žádost o privatizaci nájemního bytového domu  č.p. 439
	Odpovídá

Ing. Nerad, E.Kleknerová
	Termín

31.5.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce   b e r e  na   v ě d o m í   podnět k privatizaci nájemcích bytů v nájemním domě č.p. 439   a  u k l á d á  postupovat dle textu .

	Číslo

032/2/08 – 4.31.
	Věc

Privatizace obecních bytů
	Odpovídá

Z. Smejkal. Inzula, PZO, JUDr. Švamberk, D. Pliml
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada   s ch v a l u j e  kroky nutné k privatizaci bytů vyplývající k jednání s nájemci v únoru 2008 a  u k l á d á   postupovat dle textu.

	Číslo

032/2/08 – 4.33.
	Věc

Projekt spolupráce s partnerskou obcí z EU
	Odpovídá

J. Hahner, Mgr. Kantor, RO, Mgr. Makaj
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada   s ch v a l u j e kroky k navázání spolupráce s partnerskou obcí v EU a  u k l á d á   postupovat dle textu.


 Usnesení RO č. 033/3/08

	Číslo

033/33/08– 1.
	Věc

Prodej nemovitostí v bývalých kasárnách - budovy č. 12,17
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, E. Kleknerová
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na   v ě d o m í   žádost o odkoupení objektů e.č. 12 a 17 žadatelem Ing. Dingh Van Hoi, bytem Nižbor č.p. 77, PSČ267 05.

	Číslo

033/3/08 - 2. 
	Věc

Prodej nemovitostí v bývalých kasárnách - část budovy č. 43
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, E. Kleknerová
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na   v ě d o m í   žádost o odkoupení části objektu e.č. 43 žadatelem Romanem Sedláčkem, Strašice 619

	Číslo

033/3/08 - 3.1.
	Věc

Žádost o vybudování dětského hřiště v sídlišti u pošty - K. Hornová , Strašice 561
	Odpovídá

Ing. Hladký, Ing. Nerad, RO 
	Termín

31.5.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada   b e r e  na  v ě d o m í   žádost o vybudování dětského hřiště v sídlišti u pošty, podané za nájemce bytů K. Hornovou , Strašice 561  a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

033/3/08 - 3.2.
	Věc

Žádost o pronájem garáže - V.Barták, Hrádek
	Odpovídá  

Ing. Nerad, F. Flemr, 
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada   b e r e  na  v ě d o m í   žádost V. Bartáka, Hrádek, Chrlická 213  o pronájem nebo prodej garáže a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

033/3/08 - 3.3.
	Věc

Žádost o prodej objektu v bývalých kasárnách - A.Andil, Strašice 311
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, E. Kleknerová
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení 

Rada  b e r e   na   vě d o m í    žádost A. Andila, Strašice 311/II  o nebytový prostor v bývalých kasárnách a  u k l á d á  postupovat dle textu .

	Číslo

033/3/08 – 3.4.
	Věc

Zpráva č. 048/Ne/08 z 26.2.2008 - jednání s Ing. Škopem
	Odpovídá

J. Hahner,

Ing. Hladký, J. Štych
	Termín

30.4.2008 
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada  s ch v a l u j e  kroky  vyplývající z jednání s Ing. J. Škopem, projektantem Rokycany a  u k l á d á   postupovat dle textu.

	Číslo

033/3/08 –3.5.
	Věc

Zpráva z jednání č. 046/Ne/08 z 22.2.2008 - jednání s M.Veselým, Strašice 409
	Odpovídá

Ing. Frajt, Ing. Nerad, Ing. Hladký, RO 
	Termín

31.8.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e  kroky vyplývající ze zápisu č. 046/Ne/08 s M. Veselým, Strašice 409/III   a  u k l á d á  postupovat dle textu.  

	Číslo

033/3/08 – 3.6.
	Věc

Žádost č.j. 0446/08 z 29.2.2008 - úprava el. instalace v ubytovně č. 14 
	Odpovídá

F. Flemr, Ing. Hladký
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e  žádost společnosti www.brigádníci.com  o úpravu el. instalace v budově e.č. 14.                  

	Číslo

033/3/08 – 3.7.
	Věc

Nabídky na výměnu oken v nájemních bytech
	Odpovídá

J. Štych, Z. Smejkal, Ing. Nerad, 
	Termín

31.10.2008 
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na   v ě d o m í    nabídky na výměnu oken v bytových domech předložené  Z. Smejkalem  a  u k l á d á   postupovat dle textu.                                 

	Číslo

033/3/08 – 3.8.
	Věc

Stížnost na provoz zařízení v domě č.p. 525 
	Odpovídá

D. Pliml 
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  u k l á d á  provést prohlídku a případně opravu topného zařízení v domě č.p. 525.                                   

	Číslo

033/3/08 – 3.9.
	Věc

Zpráva z jednání č. 050/Ne/08 - žádost I. Čermáka o opravu místní komunikace v koutě
	Odpovídá

L. Plešmídová, Ing. Hladký
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   žádost o úpravu MK v Koutě pana I. Čermáka, Strašice 615   a  u k l á d á  postupovat dle textu.                                 

	Číslo

033/3/08 – 3.10.
	Věc

Žádost  Inzuly o provedení zateplení štítu nájemního domu č.p. 493
	Odpovídá

Z. Smejkal, J. Štych, Ing. Nerad
	Termín

31.10.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e  na   v ě d o m í    nabídku na opravu havarijního stavu štítové stěny domu č.p. 493 předloženou  Z. Smejkalem  a  u k l á d á   postupovat dle textu.

	Číslo

033/3/08 – 3.11.
	Věc

Zápis z jednání vládní komise pro Brdsko z 18.2.2008
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad
	Termín

7.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce    b e r e  na   v ě d o m í   zápis z jednání vládní komise pro Brdsko z 18.2.2008 a  u k l á d á   postupovat dle textu. 

	Číslo

033/3/08 – 3.12.
	Věc

Projekt rekonstrukce tankové cesty
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   převedení bývalé tankové cesty do systému místních komunikací obce Strašice  a   
 u k l á d á   postupovat dle textu 

	Číslo

033/3/08 – 3.13.
	Věc

Žádost o prodej nemovitostí v bývalých kasárnách - HZP Logistik s.r.o. Lužany
	Odpovídá

J. Hahner, Ing.Nerad, E. Kleknerová 
	Termín

30.4.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada  b e r e   na   vě d o m í    žádost J. Hodana, HZP Logistik s,.r.o. Lužany  o nebytové prostory v bývalých kasárnách a  u k l á d á  postupovat dle textu .

	Číslo

033/3/08 –3.14.
	Věc

Žádost o odpuštění poplatku za likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti v provozovně - ………., Strašice ……….
	Odpovídá

E. Kleknerová
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada    n e s ch v a l u j e    žádost ………, majitele provozovny na opravu hudebních nástrojů o  výjimku z OZV o placení poplatků za likvidaci odpadů.

	Číslo

033/3/08 – 3.15.
	Věc

Schválení výsledků hospodaření ZŠ K. Vokáče za

rok 2007
	Odpovídá

Mgr. Válková, J. Andrlíková
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   rozdělení hospodářského výsledku ZŠ K. Vokáče ve Strašicích. 

	Číslo

033/3/08 – 3.16.*
	Věc

Žádost OPS o zajištění finanční podpory pro zvyšování tělesné zdatnosti příslušníků OPS  
	Odpovídá

Ing. Frajt, J. Andrlíková
	Termín

31.3.2008
	Výrok

Splněno

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   příspěvek obce pro OPS na zvýšení tělesné zdatnosti strážníků.

	Číslo

033/3/08 – 3.17.*
	Věc

Dodání studie 3D fasády radnice společností 

Art Kodiak s.r.o. Rokycany
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, Ing. Nerad, J. Štych 
	Termín

31.5.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   provedení rekonstrukce fasády dle studie dodané firmou Art Kodiak s.r.o. Rokycany  a    u k l á d á   postupovat dle textu 

	Číslo

033/3/08 – 3.18.*
	Věc

Nabídka firmy ČEZ Energetické služby na rekonstrukci a provozování VO obce
	Odpovídá

RO,  J. Štych, Ing. Nerad, Ing. Hladký, F.Flemr
	Termín

31.5.2008
	Výrok

Trvá

	Usnesení

Rada obce  b e r e   na  v ě d o m í    nabídku na provedení rekonstrukce VO a jeho pozdější provozování dodané firmou ČEZ - Energetické služby s.r.o. Ostrava  a    u k l á d á   postupovat dle textu 


*oprava čísla usnesení
III. Doklady a informace na vědomí RO

1. Informace: Zpráva z jednání starosty a místostarosty č.  060/Ne/08 z 7.3.2008 z jednání starostů brdských obcí ve věci upřesnění požadavků na vládní komisi pro Brdsko 
2. Informace:  Nabídka č.j. 0514/08 z 11.3.2008 - zaslání podkladů k jednání o možnostech zajištění dotací na různé investiční akce od firmy EUFC CZ s.r.o. Brno.
3. Informace: Zpráva z jednání č. 061/Ne/08 z 8.3.2008 o jednání se zástupci privatizovaných nájemních domů o upřesnění podkladů pro privatizaci a žádosti o doklady domů.
4. Informace: Zpráva z jednání č. 063/Ne/08 z 12.3.2008 o jednání se zástupci firmy Danč contract s.r.o. a o podpisu smlouvy na prodej budovy e.č. 4 v bývalých kasárnách. Prosba o součinnost při řešení věcného břemene na MO ČR v tomto objektu.
5. Informace: Zpráva z jednání č. 056/Ne/08 z 5.3.2008 o předání studie fasády radnice firmou Art Kodiak s.r.o. a dohody o dalším postupu před dokončením PD na rekonstrukci.
6. Informace:  Zpráva  Z. Smejkala - Inzula č.j. 0520/08 z 11.3.2008k úkolů uloženým RO společnosti Inzula na jednání RO dne27.2.2008 a další doklady vyžádané RO.  
IV. Projednáno

1.  První návrh programu ZO č. 010 - 24.4.2008  
Zpráva: Ing. Nerad předkládá první návrh programu zastupitelstva 24.4.2008:

1.   Úvod

2.   Program jednání

3.   Schválení orgánů jednání

4.   Náměty a podněty občanů 

5.   Změna č. 1 OZV 7/2007 - „o pohybu psů a hospodářského zvířectva na veřejných 

      prostranstvích a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“
6.   Plán rozvoje obce
7.   Záměr prodeje majetku - nájemní dům č.p. 439/II dle pravidel pro privatizaci

8.   Projekt Partnerství v EU

9.   Prodej a nákup majetku obce:

 a)  privatizace nájemních domů obce

      -  č.p. 437/II, 435/II, 438/II

 b) pravidla prodeje objektu e.č. 44 

 c)  prodej objektů  v bývalých kasárnách

 d)  odkoupení majetku - pozemky na Huti od V. Spousty

      10.  Úprava rozpočtu na rok 2008 - č. 1

11.  Kontrola plnění usnesení ZO

12.  Interpelace zastupitelů

13.  Návrh usnesení

14.  Závěr
Úkoly:

1. Připravit materiály dle programu na  jednání ZO. 

Odpovídá: Ing.Nerad, E.Kleknerová                       

Termín: 14.4.2008
2. Zajistit svolání ZO dne 24.4.2008
Odpovídá: J. Hahner                                                              Termín: 24.4.2008 
Usnesení číslo 034/3/08– 1.:

Rada obce  s ch v a l u j e    první návrh programu jednání ZO č. 10 na den 24.4.2008.
Odpovídá: Ing. Nerad, E. Kleknerová, J. Hahner                    Termín: 24.4.2008
2.  Stav přípravy muzea obce Strašice 
Zpráva: Mgr. Makaj podává tyto informace:
1) z důvodů připravované žádosti o dotace na tuto aktivitu z fondů EU, se kterou s obcí spolupracuje Regionální rozvojová agentura z Plzně (RRA)a Státní památkový ústav z Plzně byl celý projekt nazván „Centrum poznávací a zážitkové turistiky Strašice“
2) Arch. Barchánková, která na základě objednávky zahájila projekt na rekonstrukci objektu bývalé velitelské vily byla požádána, aby zahájila kompletaci projektu, který se skládá z několika součástí (velitelská vila, dřevěná ubytovna, geopark, Informační centrum, knihovna).
3) RRA doporučila postup pro zajištění dotací z Fondů EU. Doporučila společnost EUFC s.r.o. Brno pro zpracování žádosti o dotaci. Podle pracovníka této firmy Mgr. Gago je podíl obce na takovýchto projektech 15 - 20%.  Je doporučeno zajistit partnery tohoto projektu. Mgr. Kantor je začal shánět (zatím ZŠ K. Vokáče, Společnost Lva z Rožmitálu, doporučuje se zahraniční účastník).

4) Informační centrum bude vyžadovat jednu pracovní sílu. Je nutné zajistit zdroje na její fungování. Mgr. Makaj zpracuje pracovní náplň tohoto pracovníka.

5) Je nutné propojit provozně tuto aktivitu ještě s plánovaným Muzeem autobusů Škoda. 

Úkoly:

1. Sledovat běh projektu
Odpovídá: J. Miščíková, Mgr. Makaj                       

Termín: 30.9.2008

2. Zajistit podání výzvy na financování
Odpovídá: Mgr. Makaj, Ing. Nerad, J. Štych                       Termín: 30.9.2008 

3. Kompletní projekt předložit Komisi pro rozvoj obce

Odpovídá: Ing. Nerad                                                            Termín: 30.6.2008 

Usnesení číslo 034/3/08 – 2:

Rada obce  s ch v a l u je  kroky vedoucí k vzniku Centra poznávací a zážitkové turistiky Strašice a  u k l á d á  postupovat dle textu. 
Odpovídá: J. Miščíková, Mgr. Makaj, Ing. Nerad, J. Štych       
Termín: 30.9.2008                    
3. Různé
3.1.  Žádost č.j. 0492/08 z 7.3.2008 - odkoupení budovy skladu PHM  a příslušenství v areálu bývalých kasáren
Zpráva:  Pan Jiří Nebeský, Strašice 396/II požádal o odkoupení budovy skladu PHM pod ev. č. 03360133  s příslušenstvím stojící na pozemkových parcelách 568/77 o výměře 72 m2 a pozemkové parcely 568/68 o výměře 19 m2. Prohlašuje, že si je vědom souvislostí spojených s nákupem tohoto majetku (ekologické zátěže).
Úkoly:

1. Vypracovat kupní smlouvu a předložit ji ZO. 
Odpovídá: Ing. Nerad                                                      Termín: 24.4.2008
Usnesení číslo 034/3/08 – 3.1.:

Rada   b e r e  na  v ě d o m í   žádost o odprodej objektů skladu PHM a zařízení s ním souvisejících v areálu bývalých kasáren, zaslanou J. Nebeským, Strašice 396.
Odpovídá: Ing. Nerad                                                     Termín: 24.4.2008                

3.2.
Žádost č.j. 0495/08 z 7.3.2008 - zrušení poplatku za likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti   
Zpráva:

Pan ………, Strašice ………. majitel provozovny……….., požádal o zrušení placení poplatků za likvidaci odpadů vznikajících při podnikatelské činnosti. Adresa trvalého pobytu je na stejné adrese, jako adresa provozovny. Prohlašuje, že při jeho podnikatelské činnosti sice vznikají komunální odpady,ale likviduje je formou skartace u zvláštní firmy. Placení těchto odpadů z provozoven je dáno OZV. 

Úkoly:

1. Vyžádat doklad o způsobu likvidace odpadů.

Odpovídá: E. Kleknerová                                                      Termín: 30.4.2008 

2. Rozhodnout o žádosti.

Odpovídá: RO






Termín: 30.4.2008

Usnesení číslo 033/3/08 – 3.2.:

Rada    b e r e  n a  v ě d o m í   žádost …………, majitele provozovny ……………  o  výjimku z OZV o placení poplatků za likvidaci odpadů a  u k l á d á  postupovat dle textu. 
Odpovídá: E. Kleknerová, RO                                                  Termín: 30.4.2008
3.3.
Zpráva č. 057/Ne/08 z 5.3.2008 - předání nabídky na provozování a rekonstrukci VO v obci    
Zpráva:

Ing. B. Kršňák ze společnosti ČEZ - Distribuční služby s.r.o., pracoviště Plzeň předal  5.3.2008 pasport VO obce a nabídku na rekonstrukci a provozování VO na dobu dalších 5 let. 
Úkoly:

1. Předložit návrh odborným orgánům rady a odpovědným pracovníkům obce k posouzení

Odpovídá: RO                                                             Termín: 31.3.2008 

2. Využít Pasport VO k potřebám obce 
Odpovídá: OPS,  F. Flemr, Ing. Hladký      

  Termín: trvale
3. Připravit podklady pro zajištění provozování a rekonstrukce VO obce
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, J. Štych                  Termín: 15.4.2008 

Usnesení číslo 034/3/08 – 3.3.:

Rada  s ch v a l u j e    kroky pro zajištění provozování a rekonstrukce VO obce Strašice a 
 u k l á d á  postupovat dle textu .
Odpovídá: RO,J. Hahner, Ing. Nerad,Ing. Hladký,OPS, F. Flemr  Termín: 15.4.2008
3.4.
Žádost č.j. 0515/08 z 11.3.2008 - Ing. Kužel, zástupce SVJ v privatizovaných domech obce 
Zpráva:

Ing. Kužel požádal o dodání podkladů nutných pro zajištění převodu domů (revizní zprávy, PD atd.) a dále o upřesnění předávaného majetku a rozhodnutí o majiteli podstrojoven

Úkoly:

1. Zajistit nutné podklady pro předání novým vlastníkům.
Odpovídá: Ing. J. Hladký,Z. Smejkal                           Termín: 15.4.2008
2. Dohodnout definitivně podmínky převodu bytů
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                                 Termín: 30.4.2008
Usnesení číslo 034/3/08 – 3.4.:

Rada  s ch v a l u j e  kroky  k převodu nájemních bytů obce nájemcům dle podmínek pro privatizaci  a  u k l á d á   postupovat dle textu.
Odpovídá: J. Hahner,Ing. Hladký, Z. Smejkal, Ing. Nerad    Termín: 30.4.2008                

3.5.
Žádost č.j. 0500/08 z 10.3.2008 - o zateplení fasády nájemního domu č.p. 558,559  
Zpráva: 

Nájemci domu č.p. 558/559 požádali obec o zateplení fasády jejich nájemního domu za podmínek jako domy zateplované v loňském roce. Z 24 nájemců podepsalo žádost 21.

Úkoly:

1. Zadat vyhotovení PD.
Odpovídá: Z. Smejkal                                                      Termín: 31.3.2008
2. Připravit podmínky pro zateplení domu a sdělit je nájemcům

Odpovídá: Z. Smejkal, Ing. Nerad, J.Štych                      Termín: 31.5.2008

3. Informovat nájemce o postupu a  pravidlech

Odpovídá: Z. Smejkal                                                       Termín: průběžně 

Usnesení číslo 034/3/08 – 3.5.:

Rada obce  s ch v a l u j e  žádost nájemců na zateplení fasády v domech č.p. 558,559 a 

 u k l á d á   postupovat dle textu.                  

Odpovídá: Z.Smejkal, J. Štych, Ing. Nerad                   Termín:  31.5.2008
3.6.
Usnesení stavební komise č. 02/2008 z 6.3.2008
Zpráva: 

J. Miščíková předkládá Usnesení stavební komise z jednání č. 02/2008 ze dne 6.3.2008. Komise vzala na vědomí doklady staveb vystavené SÚ v Rokycanech a doporučila Radě souhlasit s výstavbou jednoho RD a provedla připomínky k revitalizaci návsi obce Strašice

Úkoly:

1.  Využít připomínky komise k projednání definitivního návrhu revitalizace návsi obce  
Odpovídá: Ing. Nerad, Ing. Hladký                          Termín: 31.3.2008

Usnesení číslo 034/3/08 – 3.6.:

Rada obce  s ch v a l u j e   usnesení stavební komise č. 02/2008 z 6.3.2008.                                 
Odpovídá: Ing. Nerad, Ing. Hladký                         Termín:  31.3.2008
3.7.
Zpráva z jednání č. 062/Ne/08 ze 12.3.2008 - jednání s majitelem bývalého KD
Ing. Nerad a Ing. Hladký předkládají zprávu z jednání s panem Zíkou, který je majitelem bývalého KD v obci.Přišel se informovat na názor obce, zda bude možné tuto nemovitost změnit na dům s byty nebo ubytovnu. Byly mu vysvětleny podmínky, za jakých je možné s nemovitostí něco dělat. Bude nutné změnit ÚP obce. Byly mu poskytnuty informace o záměrech obce v této části.

Úkoly:

1.  Prověřit možnost změny ÚP u zpracovatele nového ÚP.
Odpovídá: Ing. Nerad                                                     Termín: 30.4.2008

Usnesení číslo 034/3/08 – 3.7.:

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í  zprávu z jednání Ing. Nerada a Ing. Hladkého z novým majitelem bývalého KD.                                   
Odpovídá: Ing. Nerad                                       
     Termín:  30.4.2008
3.8.
Zpráva z jednání č. 064/Ne/08 z 12.3.2008 - veřejné projednání záměru revitalizace návsi a rekonstrukce radnice
Zpráva: 

Ing. Nerad, J. Hahner  předkládají zprávu z veřejného projednání záměrů obce na revitalizaci návsi, opravu radnice a VO. Občané vznesli připomínky, které je nutné zapracovat do definitivní verze návrhů.

Úkoly:

1.  Zapracovat připomínky občanů do záměrů a projednat je s autory návrhů.
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                             
               Termín: 30.4.2008

Usnesení číslo 034/3/08 – 3.8.:

Rada obce  s ch v a l u j e   zprávu z veřejného projednání záměrů obce dne 12.3.2008  a 
 u k l á d á  zapracovat připomínky do návrhů.                                 
Odpovídá: Ing. Nerad, J. Hahner                      
                Termín:  30.4.2008

3.9.
Usnesení bytové komise z jednání č. 14/2008 ze dne 13.3.2008
Zpráva: 

M. Kořánová, předsedkyně bytové komise, předkládá usnesení BK z jednání v březnu 2008. Doporučuje se RO souhlasit s pronájmem volných bytů, s převodem nájemních práv na rodinného příslušníka a na jeden byt vypsat odkoupení pohledávky za dluh na tomto bytě váznoucí. Dále obnovení jedné nájemní smlouvy s nájemcem, který splatil všechny své dluhy. Dále se doporučuje zvýšit u jednoho bytu nájemné z důvodů vložených investic  

Úkoly:

1.  Podepsat nové nájemní smlouvy s navrženými novými nájemci z pořadníku
Odpovídá: Z. Smejkal - Inzula                                Termín: 31.3.2008

2. Zveřejnit na Úřední desce odkup pohledávky na dluh na bytě
Odpovídá: E. Kleknerová,Z. Smejkal                     Termín: 31.3.2008

3. Podepsat novou nájemní smlouvu s panem R. Pipichem na byt v č.p. 598/III.
Odpovídá: Z. Smejkal                                             Termín: 15.4.2008

4. Zvýšit nájem v bytě č. 8 v domě č.p. 457/II z důvodů zajištění návratnosti investice.

Odpovídá: Z. Smejkal                                             Termín: 31.3.2008

5. Založit doklady komise.

Odpovídá: M. Kořánová                                          Termín: 31.3.2008

Usnesení číslo 034/3/08 – 3.9.:

Rada obce  s ch v a l u j e  usnesení bytové komise č. 14/2008 ze dne 13.3.2008 a  u k l á d á   postupovat dle textu.                                 
Odpovídá: Z. Smejkal, E. Kleknerová, M.Kořánová   Termín:  15.4.2008
3.10.
Ukončení nájmu nebytových prostor - Paintbal Klub Brdy o.s.
Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá návrh ukončení nájmu pro Paintbal klub Brdy v budově č. 20 z důvodu prodeje této budovy. 
Úkoly: 

1. Podepsat návrh dohody
Odpovídá: J. Hahner                                                
                   Termín: 31.3.2008
Usnesení číslo 034/3/08– 3.10.:

Rada obce    s ch v a l u j e   návrh dohody o ukončení nájmu s Paintbal Klub Brdy o.s.. 
Odpovídá: J. Hahner                                     
                  Termín: 31.3.2008
3.11.
Nájem  nebytových prostor - Paintbal Klub Brdy o.s.   

Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá návrh smlouvy nájmu pro Paintbal klub Brdy v budově č.p. 644 (bývalá ošetřovna).  

Úkoly: 

1. Podepsat návrh smlouvy a smlouvu o dodávce energií

Odpovídá: J. Hahner , Ing. Hladký                           
                 Termín: 31.3.2008

2. Předat prostory nájemci

Odpovídá: F. Flemr                                            
                 Termín: 31.3.2008

Usnesení číslo 034/3/08– 3.11.:

Rada obce  s ch v a l u j e    nájemní smlouvu s Paintbal Klub Brdy o.s. na klubovnu v budově č.p. 644.  
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Hladký, F. Flemr                            Termín:  31.3.2008
3.12.
Zápis komise pro ŽP č.j. 545/08 z 13.3.2008   
Zpráva:

Ing. Benďák, předseda komise pro životní prostředí předkládá zápis z jednání komise dne 12.3.2008. Komise řešila povolení kácení dřevin po vichřici EMMA a dále vznesla požadavky na RO na zajištění zlepšení pořádku a úklidu v obci.

Úkoly:

1. Vyžádat od mediační a probační služby seznam osob potrestaných veřejně prospěšnými pracemi a zařadit je na úklid obce.
Odpovídá: J. Hahner                                                             Termín: 15.4.2008 

2. Vyžádat od Úřadu práce seznam nezaměstnaných v obci a vyžádat si jejich využití pro zajištění úklidu v obci
Odpovídá: J. Hahner                                                             Termín: 15.4.2008 

3. Zpracovat plán údržby a úklidu obce. 

Odpovídá: D. Pliml                                           

Termín: 30.4.2008

Usnesení číslo 034/3/08 – 3.12.:

Rada    s ch v a l u j e    zápis komise pro životní prostředí z 12.3.2008  a  u k l á d á  postupovat dle textu .
Odpovídá: J. Hahner, D. Pliml                                             Termín: 30.4.2008
3.13.
Zápisy komise pro KST č.j. 0524/08 z 30.1.2008 a č.j. 525/08 z 27.2.2008   
Zpráva:

Mgr. T. Makaj předkládá zápisy KKST z ledna a února 2008. Ze zápisu z ledna nevyplývají žádné úkoly pro Radu obce. Ze zápisu z února schvaluje RO stanovisko k pořádání punckového festivalu Koupák. Obec se nebude finančně na tomto koncertu podílet, lze jednat o zapůjčení nemovitostí. 

Úkoly:

1. Zajistit plánované akce na měsíc březen
Odpovídá: Mgr. T. Makaj                                              Termín: 31.3.2008 

2. Zajistit výběr a proplacení veřejné finanční podpory žadatelům

Odpovídá: Mgr. T. Makaj, J. Andrlíková                       Termín: 30.4.2008 

Usnesení číslo 034/3/08 – 3.13.:

Rada    s ch v a l u j e    zápisy KKST z ledna a února 2008 a u k l á d á  postupovat dle textu.
Odpovídá: Mgr. Makaj, J. Andrlíková                        Termín: 30.4.2008
3.14.
Žádost č.j. 0530/08 z 12.3.2008 o zohlednění investice do nájemního bytu
Zpráva: 

………., bytem Strašice …., byt č. 2 požádal o zohlednění vlastních investic vložených do oprav bytu. Dokládá dohodu se správcem, která dokládá finanční vklady nájemce do bytu.   

Úkoly: 

1. Informovat žadatele.

Odpovídá: E. Kleknerová                                   
          Termín: 31.3.2008

Usnesení číslo 034/3/08– 3.14.:

Rada obce  n e s ch v a l u j e   žádost …………, Strašice …… o započítání vlastních prostředků vložených do nájemního bytu. 
Odpovídá: E. Kleknerová 
                                             Termín:  31.3.2008

3.15.
Žádost č.j. 0529/08 z 12.3.2008 o odprodej nemovitého majetku obce - M. Gavela, Strašice 535/II -  objekt e.č. 44
Zpráva: 

M. Gavel, bytem Strašice 535, požádal o odkoupení budovy a pozemků v areálu bývalých kasáren (e.č. 44, p.č. 568/80). V této budově má pronajatá 3 garážová stání pro svoje podnikání. V současné době je více zájemců o tento objekt.
Úkoly: 

1. Předložit žádost a návrh pravidel prodeje objektu e.č. 44 na jednání ZO.

Odpovídá: E. Kleknerová, Ing. Nerad                      
Termín: 24.4.2008

2. Připravit podklady pro odkoupení nemovitostí
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                              Termín: 14.4.2008

Usnesení číslo 034/3/08– 3.15.:

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í   žádost  M. Gavela, Strašice 535 o odkoupení nemovitostí obce Strašice v areálu bývalých kasáren a  u k l á d á  postupovat dle textu. 
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad, E. Kleknerová     Termín:  24.4.2008

3.16.
Zpráva z jednání č. 065/Ne/08 - rozvojový plán  zeleně v obci
Zpráva: 

Ing. Nerad předkládá zápis z jednání s Ing. Dufkem, projektantem zeleně z firmy Zahradní a parková s.r.o. Mariánské Lázně. Je schopen zpracovat Plán ochrany zeleně obce, který je požadován jak komisí pro ŽP, tak občany.

Úkoly: 

1. Informovat o jednání komisi pro veřejné zakázky a rozhodnout o zpracování Plánu.

Odpovídá: Ing. Nerad, J. Štych                                            
Termín: 30.4.2008

2. Podniknout všechny nutné kroky pro zpracování Plánu ochrany zeleně obce Strašice.

Odpovídá: RO, J. Štych, Ing. Benďák                                  Termín: 31.8.2008

Usnesení číslo 034/3/08– 3.16.:

Rada obce  s ch v a l u j e   kroky pro zajištění Plánu ochrany zeleně obce Strašice. 
Odpovídá: RO, Ing. Nerad, J. Štych, Ing. Benďák            Termín:  31.8.2008

3.17.
Žádost č.j. 0560/08 ze dne 17.3.2008 - o prodej movitého majetku z bývalých kasáren 

Zpráva: 

Pan B.Procházka,Strašice 460/II požádal o odkoupení 1 ks ženijních kamínek z nepotřebného movitého majetku obce.

Úkoly: 

1. Prověřit a v případě možnosti prodat.

Odpovídá: F. Flemr, L. Plešmídová                                     
Termín: 31.3.2008

Usnesení číslo 034/3/08– 3.17.:

Rada obce  s ch v a l u j e   žádost o prodej nepotřebného movitého majetku B. Procházkovi, Strašice 460/II 
Odpovídá: F. Flemr, L. Plešmídová                                    Termín:  31.3.2008

3.18.
Žádost č.j. 0562/08 ze dne 17.3.2008 - o prodej movitého majetku z bývalých kasáren 

Zpráva: 

Pan J. Roztočil, Strašice 400/II požádal o odkoupení 2 ks stolů z nepotřebného movitého majetku obce.

Úkoly: 

1. Prověřit a v případě možnosti prodat.

Odpovídá: F. Flemr, L. Plešmídová                                     
Termín: 31.3.2008

Usnesení číslo 034/3/08– 3.18.:

Rada obce  s ch v a l u j e   žádost o prodej nepotřebného movitého majetku J. Roztočilovi, Strašice 400/II 
Odpovídá: F. Flemr, L. Plešmídová                                    Termín:  31.3.2008

3.19.
Zápis komise pro veřejné zakázky č. 06/08 z 11.3.2008   
Zpráva:

Josef Štych předkládá zápis a usnesení komise pro veřejné zakázky č. 06/2008 z 11.3.2008. Komise řešila výzvy k zajištění veřejných zakázek pro obec Strašice v oblasti projektování, poradenské činnosti a stavebních prací. Dále vzala na vědomí nabídky firem, pro různé práce a stav prodeje majetku v kasárnách. Dále řešila nabídky na provozování restaurace v PDA.. 

Úkoly:

1.  Zajistit rozeslání výzev k veřejným zakázkám schválených KVZ (poradce pro VZ, Interiér radnice)

Odpovídá: Ing. Nerad,E.Kleknerová                                          Termín: 31.3.2008 

2. Zajistit  rekonstrukci nájemních domů dle nabídek (Ryta s.r.o., AGEPLAST s.r.o.)

Odpovídá: Z. Smejkal, Ing. Hladký                                           Termín: 30.9.2008 

3. Zajistit výběr nájemce pro restauraci PDA. 

Odpovídá: KVZ, J. Štych, Ing. Nerad                                        Termín: 31.5.2008 

4. Zajistit podklady pro rekonstrukci VO obce
Odpovídá: J. Hahner, Ing. Nerad                                                Termín: 31.3.2008 

5. Zajistit provedení doporučení KVZ (projekty - plynová přípojka PDA, teplovodní přípojky kasárna, komunikace v Chaloupkách, Pasport Varovného a informačního systému) 
Odpovídá: RO,J. Hahner, Ing. Nerad                       

      Termín: 30.4.2008

Usnesení číslo 034/3/08 – 3.19.:

Rada    s ch v a l u j e    zápis komise pro veřejné zakázky z 11.3.2008  a  u k l á d á  postupovat dle textu .
Odpovídá: KVZ, RO, Z.Smejkal, Ing. Hladký, E. Kleknerová, J. Štych  Termín: 30.9.2008
3.20.
Žádost o schválení formy odměňování členů komisí  

Zpráva: 

Paní J. Andrlíková, ekonom OÚ, požádala na základě úprav zákonů o schválení formy vyplácení odměn pro členy komisí obce.

Úkoly: 

1. Zajistit výplatu odměn pro členy komisí v souladu se změnami zákonů.

Odpovídá: J. Andrlíková                                                 
Termín: 31.3.2008

Usnesení číslo 034/3/08– 3.20.:

Rada obce  s ch v a l u j e   vyplácení členů komisí na základě ústní dohody o provedení práce v termínech 2x ročně. 
Odpovídá: J. Andrlíková                                                     Termín:  31.3.2008

3.21.
Žádost o schválení nové formy účtování odběru el. energií v areálu bývalých kasáren  

Zpráva: 

Pan F.Flemr, správce areálu bývalých kasáren, požádal z důvodu změn energetického zákona a z důvodu značného nárůstu odběru el. energie soukromými subjekty v areálu bývalých kasáren o revizi smluv na poskytování služeb. Navrhuje převést poplatky za navýšení odběru el. energie na nové nájemce jednorázovým poplatkem v poměru jednotlivých odběrů.  

Úkoly: 

1. Zajistit dodatky smluv všech subjektů s vyššími odběry nebo u nových vlastníků budov v areálu bývalých kasáren.

Odpovídá: F.Flemr, Ing. Hladký                                         
Termín: 31.5.2008

Usnesení číslo 034/3/08– 3.21.:

Rada obce  s ch v a l u j e   zajištění dodatků smluv na odběr el. energie v areálu bývalých kasáren. 
Odpovídá: F. Flemr, Ing. Hladký                                         Termín:  31.5.2008

3.22.
Nabídka na montáž STA na základě usn. RO  032/2/08 – 4.7. a 4.8.
Zpráva: 

Pan Z.Smejkal - Inzula předkládá cenovou nabídku na montáž analogového systému STA od firmy MOREZ A.V. s.r.o. za cenu 34 355,- Kč na domech č.p. 594 - 596.

Úkoly: 

1. Zajistit změnu rozpočtu v kapitole BH.

Odpovídá: J. Andrlíková                                                 
Termín: 15.4.2008

2. Zajistit montáž antény STA dle nabídky.

Odpovídá: Z. Smejkal - Inzula                                              Termín: 30.4.2008 

Usnesení číslo 034/3/08– 3.22.:

Rada obce  s ch v a l u j e   provedení montáže STA na nájemní domy 594 - 596 a  u k l á d á  postupovat dle textu. 
Odpovídá: J. Andrlíková,Z. Smejkal                                   Termín:  30.4.2008

3.23.
Stížnost občanů č.j. 528/08 z 12.3.2008 - nesouhlas s umístěním parkovacího místa v bývalém vojenském sídlišti  

Zpráva: 

20 občanů nájemních domů č.p. 597 - 600 podepsalo stížnost proti umístění vyhrazeného parkovacího místa uvnitř sídliště před domem č.p. 598 a navrhují vyhradit toto parkovací místo na parkovišti v blízkosti domu.
Úkoly: 

1. Projednat umístění vyhrazeného parkovacího místa.

Odpovídá: Ing. Frajt                                                            Termín: 30.4.2008

Usnesení číslo 034/3/08– 3.23.:

Rada obce  b e r e  na   v ě d o m í    stížnost občanů nájemních domů č.p. 597 - 600 ve věci umístění vyhrazeného parkovacího místa u domu č.p. 598. 
Odpovídá: Ing. Frajt                                                          Termín:  30.4.2008

3.24.
Kontrola stavu Fondu pro rozvoj bydlení obce Strašice ke dni 29.2.2008  

Zpráva: 

J. Andrlíková předkládá kontrolní zprávu o stavu Fondu pro rozvoj bydlení. Za uplynulé roky byly poskytnuty prostředky 5 občanům a Z. Smejkalovi - Inzula v celkové výši 1 355 000,- Kč a většinou jsou splaceny. U dvou půjček vnikl přeplatek splátek, který bude vyrovnán do konce března 2008. Dosud nesplacené půjčky ve výši 38 976,- Kč budou splaceny v roce 2008. O další půjčky ke dni kontroly nikdo neprojevil zájem i když bylo řádně vyhlášeno výběrové řízení.

Úkoly: 

1. V případě žádostí o další půjčky zajistit jejich poskytnutí.

Odpovídá: J. Andrlíková, FV, ZO                                        
Termín: 30.4.2008

2. Zajistit sledování této agendy.

Odpovídá: J. Andrlíková                                                       Termín: trvale
Usnesení číslo 034/3/08– 3.24.:

Rada obce  b e r e  na   v ě d o m í    zprávu o kontrole stavu Fondu na rozvoj bydlení obce Strašice. 
Odpovídá: ZO, J. Andrlíková, FV                                       Termín:  30.4.2008

3.25  Žádost č.j. 0488/08 ze dne 6.3.2008 - podnět ke změně ÚP č. 5 
Zpráva:

Manželé K. a V. Spoustovi, Strašice 118/III požádali o změnu ÚP na vlastních pozemcích p.č.1176/1, 1147/1, 1142 a dalších. Požadují změnu hranic extravilánu z důvodů zástavby těchto pozemků RD. 

Úkoly:

1. Předložit požadavek zpracovateli změny ÚP a zveřejnit jej na webových stránkách obce

Odpovídá: Ing.Nerad                                               Termín: 31.3.2008

Usnesení číslo 034/3/08 – 3.25.:

Rada   b e r e  na  v ě d o m í   žádost K. a V. Spoustových na změnu ÚP č. 5 a  u k l á d á  postupovat dle textu.
Odpovídá:Ing. Nerad                                              Termín: 31.3.2008                

V. Usnesení RO č. 034/3/08
	Číslo

034/3/08– 1.
	Věc

1. návrh programu 10. jednání ZO dne 24.4.2008
	Odpovídá

Ing. Nerad, E. Kleknerová, J. Hahner
	Termín

24.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e    první návrh programu jednání ZO č. 10 na den 24.4.2008.

	Číslo

034/3/08 - 2. 
	Věc

Stav přípravy na vybudování Centra poznávací a zážitkové turistiky  Strašice
	Odpovídá

J. Miščíková, Mgr. Makaj, Ing. Nerad, J. Štych       
	Termín

30.9.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u je  kroky vedoucí k vzniku Centra poznávací a zážitkové turistiky Strašice a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

034/3/08 - 3.1.
	Věc

Odkoupení budov čerpací stanice PHM v bývalých kasárnách J. Nebeským, Strašice 396
	Odpovídá

 Ing. Nerad 
	Termín

24.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada   b e r e  na  v ě d o m í   žádost o odprodej objektů skladu PHM a zařízení s ním souvisejících v areálu bývalých kasáren, zaslanou J. Nebeským, Strašice 396.

	Číslo

034/3/08 - 3.2.
	Věc

Žádost o odpuštění poplatků za likvidaci odpadů v provozovně ………, Strašice … 
	Odpovídá  

E. Kleknerová, RO 
	Termín

30.4.2008
	Výrok



	Usnesení
Rada    b e r e  n a  v ě d o m í   žádost ………….., majitele provozovny ………..  o  výjimku z OZV o placení poplatků za likvidaci odpadů a  u k l á d á  postupovat dle textu. 

	Číslo

034/3/08 – 3.3.
	Věc

Nabídka na provozování a rekonstrukci VO obce
	Odpovídá

RO,J. Hahner,

Ing. Hladký, F. Flemr, Ing. Nerad, OPS, J. Štych
	Termín

15.4.2008 
	Výrok



	Usnesení

Rada  s ch v a l u j e    kroky pro zajištění provozování a rekonstrukce VO obce Strašice a  u k l á d á  postupovat dle textu .

	Číslo

034/3/08 –3.4.
	Věc

Požadavky Ing. Kužela na upřesnění podmínek a podklady pro privatizaci nájemních domů bývalého vojenského sídliště
	Odpovídá

J. Hahner,  Ing. Nerad, Ing. Hladký, Z. Smejkal
	Termín

30.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada  s ch v a l u j e  kroky  k převodu nájemních bytů obce nájemcům dle podmínek pro privatizaci  a  u k l á d á   postupovat dle textu.

	Číslo

034/3/08 – 3.5.
	Věc

Žádost o zateplení nájemního domu č.p. 558,559
	Odpovídá

Z. Smejkal, J. Štych, Ing. Nerad
	Termín

31.5.2008
	Výrok



	Usnesení
Rada obce  s ch v a l u j e  žádost nájemců na zateplení fasády v domech č.p. 558,559 a  u k l á d á   postupovat dle textu.                  

	Číslo

034/3/08 – 3.6.
	Věc

Usnesení stavební komise č. 02/2008 z 6.3.2008
	Odpovídá

 Ing. Nerad, Ing. Hladký
	Termín

31.3.2008 
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   usnesení stavební komise č. 02/2008 z 6.3.2008.     

	Číslo

034/3/08 – 3.7.
	Věc

Zpráva z jednání s panem Zíkou, novým majitelem bývalého KD
	Odpovídá

Ing. Nerad 
	Termín

30.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í  zprávu z jednání Ing. Nerada a Ing. Hladkého s novým majitelem bývalého KD.                                   

	Číslo

034/3/08 – 3.8.
	Věc

Zpráva z veřejného jednání o záměrech obce na návsi a v obci
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad
	Termín

30.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   zprávu z veřejného projednání záměrů obce dne 12.3.2008  a   u k l á d á  zapracovat připomínky do návrhů.                                 

	Číslo

034/3/08 – 3.9.
	Věc

Usnesení BK z jednání č. 14/2008 ze dne 13.3.2008
	Odpovídá

Z. Smejkal, M. Kořánová, E. Kleknerová
	Termín

15.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e     usnesení bytové komise č. 14/2008 ze dne 13.3.2008 a  u k l á d á   postupovat dle textu.                                 

	Číslo

034/3/08 – 3.10.
	Věc

Ukončení nájmu s Paintbal Klub Brdy o.s. v budově č. 20 
	Odpovídá

J. Hahner
	Termín

31.3.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce    s ch v a l u j e   návrh dohody o ukončení nájmu s Paintbal Klub Brdy o.s.. 

	Číslo

034/3/08 – 3.11.
	Věc

Nájem klubovny pro Paintbal Klub Brdy o.s.
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Hladký, F. Flemr
	Termín

31.3.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e    nájemní smlouvu s Paintbal Klub Brdy o.s. na klubovnu v budově č.p. 644.  

	Číslo

034/3/08 – 3.12.
	Věc

Zápis komise pro ŽP ze dne 12.3.2008
	Odpovídá

J. Hahner, D. Pliml 
	Termín

30.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada    s ch v a l u j e    zápis komise pro životní prostředí z 12.3.2008  a  u k l á d á  postupovat dle textu .

	Číslo

034/3/08 –3.13.
	Věc

Zápisy komise KST z ledna a února 2008
	Odpovídá

Mgr. Makaj, J. Andrlíková
	Termín

30.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada    s ch v a l u j e    zápisy KKST z ledna a února 2008 a  u k l á d á  postupovat dle textu.

	Číslo

034/3/08 – 3.14.
	Věc

Žádost o zohlednění investic nájemce do bytu určeného k 

privatizaci - č.p. ……….
	Odpovídá

E. Kleknerová
	Termín

31.3.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  n e s ch v a l u j e   žádost …………., Strašice …… o započítání vlastních prostředků vložených do nájemního bytu. 

	Číslo

034/3/08 – 3.15.
	Věc

Žádost M. Gavela, Strašice 535 o odkoupení nemovitostí v kasárnách - budova 44
	Odpovídá

J. Hahner, Ing. Nerad, E. Kleknerová
	Termín

24.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  b e r e  na  v ě d o m í   žádost  M. Gavela, Strašice 535 o odkoupení nemovitostí obce Strašice v areálu bývalých kasáren a  u k l á d á  postupovat dle textu..

	Číslo

034/3/08 – 3.16.
	Věc

Kroky pro zpracování Plánu ochrany zeleně obce Strašice
	Odpovídá

RO, J. Štych, Ing. Nerad, Ing. Benďák
	Termín

31.8.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   kroky pro zajištění Plánu ochrany zeleně obce Strašice. 

	Číslo

034/3/08 – 3.17.
	Věc

Žádost o prodej movitého majetku - B. Procházka, Strašice 
	Odpovídá

F. Flemr. L. Plešmídová
	Termín

31.3.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   žádost o prodej nepotřebného movitého majetku B. Procházkovi, Strašice 460/II 

	Číslo

034/3/08 – 3.18.
	Věc

Žádost o prodej movitého majetku - J. Roztočil, Strašice
	Odpovídá

F. Flemr, L. Plešmídová
	Termín

31.3.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   žádost o prodej nepotřebného movitého majetku J. Roztočilovi, Strašice 400/II . 

	Číslo

034/3/08 – 3.19.
	Věc

Usnesení komise pro veřejné zakázky č. 06/2008 z jednání dne 11.3.2008
	Odpovídá

RO, KVZ, Ing. Hladký, Z. Smejkal, E. Kleknerová, J. Štych
	Termín

30.9.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada    s ch v a l u j e    zápis komise pro veřejné zakázky z 11.3.2008  a  u k l á d á  postupovat dle textu .

	Číslo

034/3/08 – 3.20.
	Věc

Upřesnění výplat odměn členům komisí obce
	Odpovídá

J. Andrlíková
	Termín

31.3.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   vyplácení členů komisí na základě ústní dohody o provedení práce v termínech 2x ročně. 

	Číslo

034/3/08 – 3.21.
	Věc

Změna poplatků v systému odběru el. energií v bývalých  kasárnách
	Odpovídá

Ing. Hladký, F. Flemr
	Termín

31.5.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   zajištění dodatků smluv na odběr el. energie v areálu bývalých kasáren. 

	Číslo

034/3/08 – 4.22.
	Věc

Montáž  STA na nájemní domy č.p. 594 - 596
	Odpovídá

J. Andrlíková, Z. Smejkal
	Termín

30.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  s ch v a l u j e   provedení montáže STA na nájemní domy 594 - 596 a  u k l á d á  postupovat dle textu. 

	Číslo

034/3/08 – 3.23.
	Věc

Stížnost nájemců domů č.p. 597 - 600 ve věci umístění vyhrazeného parkovacího místa
	Odpovídá

Ing. Frajt
	Termín

30.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  b e r e  na   v ě d o m í   stížnost občanů nájemních domů č.p. 597 - 600 ve věci umístění vyhrazeného parkovacího místa u domu č.p. 598. 

	Číslo

034/3/08 – 3.24.
	Věc

Kontrolní zpráva o stavu Fondu pro rozvoj bydlení
	Odpovídá

J. Andrlíková, ZO, FV
	Termín

30.4.2008
	Výrok



	Usnesení

Rada obce  b e r e  na   v ě d o m í    zprávu o kontrole stavu Fondu na rozvoj bydlení obce Strašice.  

	Číslo

034/3/08 – 3.25.
	Věc

Podnět ke změně ÚP č. 19, předložený  K. a V. Spoustovými
	Odpovídá

 Ing. Nerad, 
	Termín

31.3.2008
	Výrok



	Usnesení 

Rada   b e r e  na  v ě d o m í   žádost K. a V. Spoustových na změnu ÚP č. 5 a  u k l á d á  postupovat dle textu.


Jednání ukončeno:  22:00
Zapsal: Ing. František Nerad                   Schválil:    Jiří Hahner                       Ověřil:  Mgr. Alžběta Kapolková
 KONEC ZÁPISU
